ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе муниципального образования Выселковский район «Развитие муниципального образования Выселковский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство плавательного бассейна»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство плавательного бассейна»

| Координатор программы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район |  |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Выселковский район |  |
| Цель и задачи подпрограммы | формирование условий для повышения обеспеченности населения Выселковского района спортивными сооружениями осуществление строительства и ввода в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений |  |
|  | создание условий для организации досуга молодежи Выселковского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни развитие юношеского и молодежного спорта увеличение числа жителей, занимающихся в физкультурно-спортивных клубах, и совершенствование деятельности клубов агитация и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 -2016 год |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы «Строительство плавательного бассейна» составляет 86714,8 рублей в том числе из: средств краевого бюджета – 57467,1 тыс.рублей средств районного бюджета – 19247,72рублей в том числе по годам тыс.рублей по годам реализации подпрограммы всего в том числе краевой бюджет районныйбюджет 2015 32835,0 20 000,0 12835,0 2016 43879,8 37467,1 6412,7 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 итого 76714,8 57467,1 19247,7 |  |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 октября 2013 года № 1145 необходимо создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры,

детско-юношеского спорта, высших достижений и формированию здорового образа жизни населения.

В соответствии с этой задачей определены основные приоритеты социально-экономического развития Выселковского района. В области физической культуры и спорта это развитие спортивной базы. Осуществить

развитие спортивной базы планируется через разработку и реализацию районных программ, направленных на расширение сети спортивных сооружений, реконструкцию спортивных объектов государственной и

муниципальной собственности, а также строительство спортивных центров в целях развития спорта по месту жительства.

Администрацией Краснодарского края в 2013-2014 годах осуществлялось софинансирование расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».

Программный подход к реализации мероприятия подпрограммы позволят формирование условий повышения обеспеченности населения Выселковского района спортивными сооружениями.

2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения Выселковского района спортивными сооружениями.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

осуществление строительства и ввода в эксплуатацию спортивного комплекса  с плавательным бассейном;

внедрение современных технологий эксплуатации спортивных сооружений.

Сроки реализации подпрограммы - 2015 -2016 год.

- Перечень мероприятий подпрограммы

«Строительство плавательного бассейна»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (всего) | в том числе по годам | непосредственный результат реализации мероприятия | участник муниципальной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | непосредственный результат реализации мероприятия 2018 | непосредственный результат реализации мероприятия 2019 |  |  |
| 1 | Строительство объекта «Плавательный бассейн с инженерным обеспечением в ст. Выселки, Выселковского района, Краснодарского края» | всего: в том числе: | 76714,8 | 32835,0 | 43879,8 | 0 | 0 | 0 |  | администрация муниципального образования Выселковский район, отдел капитального строительства, отдел физической культуры и спорта |
|  |  | краевой бюджет | 57467,1 | 20 000,0 | 37467,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 19247,7 | 12835,0 | 6412,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы «Строительство плавательного бассейна» составляет               76714,8 тыс.рублей, из них:

| источник финансирования | сумма расходов | плановый период реализации подпрограммы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| краевой бюджет | 57467,1 | 20 000,0 | 37467,1 | 0 |
| районный бюджет | 19247,7 | 12835,0 | 12792,2 | 0 |
| всего | 76714,8 | 32835,0 | 50259,3 | 0 |

Объем средств краевого и местных бюджетов, направленных на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат  уточнению при принятии закона о краевом бюджете и Решении Совета муниципального образования Выселковский район.

Средства, направленные на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы «Строительство плавательного бассейна»

должны составлять не менее 10 процентов расходных обязательств муниципального образования Выселковский район по подпрограмме.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Целевым показателем подпрограммы «Строительство плавательного бассейна» является  вновь построенный плавательный бассейн  с увеличением на 400 кв. метров зеркала воды.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является улучшение условий досуга населения Выселковского района, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, развитие молодежного и юношеского спорта.

Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств местного бюджета будет обеспечена за счет:

Исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

Возможности привлечения краевых средств в проекты строительства объектов спорта.

# 6. Механизм  реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства исполнительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, которые предусматривают субсидии из краевого бюджета в рамках настоящей подпрограммы,

устанавливаются постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Средства на софинансирование расходных обязательств из местного бюджета устанавливаются постановлением главы администрации муниципального образования Выселковский район.

Администрация муниципального образования Выселковский район заключает соглашение с органами исполнительной власти Краснодарского края – ответственными за выполнение мероприятий.

Текущее управление Подпрограммой осуществляет отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район:

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

осуществляет ведение ежемесячной и ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы.

заключает в установленном порядке муниципальные контракты с победителем электронных торгов на выполнение  строительно-монтажных и других работ;

перечисляет средства за выполненные объемы работ;

осуществляет технический контроль в ходе строительства;

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий  и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств»

разрабатывает сетевые план-графики  реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с Графиком строительства плавательного бассейна.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

ВРИО начальника отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Выселковский район                                                                                С.П.Швецов