**Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

В целях реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2022 года № 98 «О реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Выселковского района в целях подготовки предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, принять аналогичный правовой акт местной администрации, устанавливающий порядок изменения существенных условий контракта.

3. Отделу экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования Выселковский район направить настоящий нормативно-правовой акт в отдел Муниципальный центр управления администрации муниципального образования Выселковский район в формате Word, для опубликованияна официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский район в сети «Интернет».

4. Обнародовать данное постановление.

5.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

Выселковский район С.И.Фирстков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации муниципального образования Выселковский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ |

ПОРЯДОК

изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Порядок изменения по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для муниципальных нужд, если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального образования Выселковский район правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года (далее - контракты) заказчиками муниципального образования Выселковский район (далее - заказчики).

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий контрактадля включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта (далее – контракт) при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2023 года;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) наличие решения, принятого администрацией муниципального образованияВыселковский район;

4) соблюдение положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - поставщик) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

изменение существенных условий контракта могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

4. Изменение существенных условий контракта по решению (распоряжению), принятому администрацией муниципального образования Выселковский район, осуществляется заказчиком муниципального образования Выселковский район (далее – заказчик) в следующем порядке:

1) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения (письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки), письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обувеличении ими цены на товар, работу, услугу, также иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта), и указанием условий контракта, подлежащих изменению;

2) заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) предлагает изменить цены товаров (работ, услуг) заказчик проверяет указанные цены, используя различные общедоступные источники ценовой информации;

3) заказчик направляет главному распорядителю бюджетных средств письменное обращение о согласовании необходимости изменения существенных условий контракта по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – обращение) с приложением информации, подтверждающей обоснованность таких изменений, в том числе информации из общедоступных источников ценовой информации, подтверждающей обоснованность изменения цены товаров (работ, услуг) (в случае изменения цены контракта). Если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемом за счет средств краевого бюджета, обращение должно содержать согласование вносимых изменений с департаментом строительства Краснодарского края. В случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемом за счет средств муниципального бюджета, обращение должно содержать согласование вносимых изменений с отделом капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район;

4) главный распорядитель бюджетных средств рассматривает поступившее обращение от заказчика и принимает решение об изменении существенных условий контракта или об отсутствии оснований для внесения таких изменений. Информацию о принятом решенииглавный распорядитель бюджетных средств направляет в адрес заказчика, заказчик в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя.

5. Изменение существенных условий контракта осуществляется Заказчиком после вступления в силу соответствующего распоряжения администрации муниципального образования Выселковский район в пределах обоснования заключения дополнительного соглашения, предоставленного заказчиком.

14. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Выселковский районТ.П.Коробова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к порядку изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

**Форма**

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ   
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**

**об изменении контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_

***(указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у   
 единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))***

**«*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*»**

***(указывается предмет контракта)***

*Указать причины невозможности исполнения контракта, например, используя текст, приведенный ниже.*

В связи с обращением *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(****поставщика/подрядчика/исполнителя)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 **(*указывается наименование контрагента*)**

из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, а также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок *например, бытовой техники, а именно холодильников Panasoniс на территорию Российской Федерации в связи с официальным заявлением компании на официальном сайте Panasonic.ru (прилагается скрин-шот)*, (***указать объект закупки и причину невозможности его исполнения)***  
заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(***указывается наименование заказчика)***

руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие условия контракта от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(указываются реестровый номер контракта/реквизиты контракта у единственного   
 поставщика (подрядчика, исполнителя))***«*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*»:   
***(указывается предмет контракта)***

Например: 1. Внести изменение путем увеличения цены контракта на 15 % от первоначальной цены 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, изложив пункт 6 контракта в следующей редакции:

«Цена контракта составляет 177 100 (сто семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 31 878 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей.».

2. Внести изменение в спецификацию контракта путем замены товара, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«Холодильник Атлант ХМ 6024-080».

Приложение: *подтверждающие документы (документы, обосновывающие увеличение цены контракта и (или) изменение спецификации контракта, и (или) срока исполнения контракта и т.д. – прайс листы, коммерческие предложения, скриншоты открытых источников информации (сайтов), письмо производителя, письмо поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение Торгово-промышленной палаты и т.д.).*

Должность руководителя И.О. Фамилия

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к порядку изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

[Бланк (угловой штамп) организации,

дата, регистрационный номер]

[**Главному распорядителю**

**бюджетных средств**]

# Обращение о согласовании необходимости изменений существенных условий контракта

[Наименование заказчика] направляет настоящее обращение и просит согласовать изменение существенных условий контракта в соответствии с положениями [части 65.1 статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/93124)  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).

Номер и дата контракта: [вписать нужное].

Предмет контракта: [вписать нужное].

Цена контракта: [сумма цифрами и прописью] рублей.

Извещение об осуществлении закупки N [значение] размещено в единой информационной системе в сфере закупок [число, месяц, год] (в случае осуществления закупки путем применения электронной процедуры).

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): [вписать нужное] (протокол N [значение] от [число, месяц, год] (в случае осуществления закупки путем применения электронной процедуры).

Приложение:

1) копия контракта и изменений к нему (если изменения были сделаны заказчиком);

2) обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта;

3) предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению;

4) информация и документы, подтверждающие обоснованность изменения цены товаров (работ, услуг) (в случае изменения цены контракта);

5) информация и документы, подтверждающие согласование изменений контракта (в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия).

[должность, подпись, инициалы, фамилия]