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[bookmark: _Toc490057959]ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

	Основание для разработки программы
	· Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004  № 190-ФЗ;
· Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);
· Проект генерального плана Бейсугского сельского
поселения Выселковского района Краснодарского края, разработанный ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2010 году;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;
· Местные нормативы градостроительного проектирования Бейсугского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края

	Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение
	Заказчик: Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района
Юридический адрес: 353120, Краснодарский край, Выселковский р-н, пос. Бейсуг, ул. Ленина, д. 17
Разработчик: ООО «ЭнергоАудит»
Юридический адрес: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 

	Цели и задачи программы
	Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Задачи программы:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района;
[bookmark: dst100013]б) доступность объектов  транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Бейсугского сельского поселения Выселковского района;
[bookmark: dst100014]в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района;
[bookmark: dst100015]г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Бейсугском сельском поселении Выселковского района;
[bookmark: dst100016]д) создание условий для управления транспортным спросом;
[bookmark: dst100017]е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
[bookmark: dst100018]ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
[bookmark: dst100019]з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
[bookmark: dst100020]и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели (индикаторы) реализации программы
	- увеличение доли пешеходных переходов, тротуаров соответствующих требованиям до 100%;
- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;
- реконструкция и строительство дорожной сети.

	Срок и этапы реализации программы
	С 2017 по 2021 годы и на период до 2030 года. 
Этапы:
I этап: 2017-2021 гг.;
II этап: 2022-2030 гг.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям:
а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;
в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
е) мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения;
· комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;
· мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем;
· мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
· мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

	Объемы и источники финансирования программы
	Общая сумма финансирования мероприятий составляет 1243795 тысяч рублей.
Финансовое обеспечение предполагается из средств бюджета Краснодарского края, Выселковского района, бюджета Бейсугского сельского поселения Выселковского района и с привлечением средств внебюджетных источников


[bookmark: _Toc490057960]ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc490057961]Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Бейсугского сельского поселения в структуре пространственной организации Выселковского района
Краснодарский край (Кубань) – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе с Крымским полуостровом (через Керченский пролив, сухопутной границы нет), на юге – с Республикой Абхазия. Внутри региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается водами Азовского на северо-западе и Чёрного на юго-западе морей. Административный центр – город Краснодар.
Краснодарский край в административно-территориальном отношении делится на 38 районов, 15 – краевого подчинения, а также 11 городов районного подчинения, 21 посёлков городского типа, 389 сельских (поселковых, станичных) административных округов, 1717 сельских населённых пунктов.
В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц края к 1 января 2016 года всего образовано 426 муниципальных образований, в том числе: 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений, 352 сельских поселения.
В экономике России край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7% валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России). Краснодарский край – лидер по валовому сбору зерна (10% от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3%), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15%) и виноградных вин (37%).
Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в целом.
Краснодарский край является приграничной территорией и единственным выходом России к Черному морю. Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на важнейшие международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.
По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, которые ориентированы в сторону морских международных портов края и курортов Черного и Азовского морей.
Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом «Тенгиз –Новороссийск» и газопроводом «Россия – Турция» («Голубой поток»).
Воздушный транспорт Краснодарского края представлен четырьмя аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар, Сочи).
Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющая протяженность почти 10 тысяч километров, обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста. Развитие портов и рекреационных зон на территории края приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения. 
Несмотря на высокое качество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по сравнению с общероссийским, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, особенно в крупных транспортных узлах, наличие оползневых участков и размывов в горной части края и характерная общероссийская проблема – низкие прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования. 
Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в последние годы, на сегодняшний день имеется существенное отставание объемов выполнения на них капитального ремонта и ремонта от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.
Выселковский район – муниципальное образование в составе Краснодарского края России. Административный центр района – станица Выселки. Район расположен в центральной части Прикубанской равнины, находится в центре Краснодарского края. В состав Выселковского муниципального района входят территории 10 сельских поселений.
Граничит на севере – с Павловским, на юге – с Усть-Лабинским, на востоке – с Тбилисским и Тихорецким, на западе – с Брюховецким и Кореновским районами. Гидросеть представлена реками Журавка и Бейсуг с притоками.
Преимущественное развитие имеют традиционные производственные отрасли –сельское хозяйство и сельхозпереработка. Бытовое обслуживание населения, торговля, общественное питание является сферой деятельности малого бизнеса. На территории района 11 сельскохозяйственных предприятий, 524 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 промышленных предприятия пищевой отрасли, 2 транспортных предприятия, 4 строительные организации и др.
Главные транспортные магистрали – железная дорога «Краснодар – Тихорецк – Сальск» и автомобильная дорога «Краснодар – Павловская».
Бейсугское сельское поселение Выселковского района – муниципальное образование в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края. Административный центр – поселок Бейсуг.
В настоящее время на территории поселения действуют воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт.
Воздушный транспорт используется исключительно в сельскохозяйственных целях и обслуживает местные предприятия.
Вдоль юго-восточной границы поселка Бейсуг проходит действующая железная дорога федерального значения, обеспечивается выход из Бейсугского сельского поселения на федеральную сеть железных дорог.
На территории Бейсугского сельского поселения имеются 3 действующие автомобильные дороги регионального значения, а именно: «ст-ца Журавская – г. Тихорецк», «п. Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская» и «п. Бейсуг – ст-ца Крупская – п. Первомайский».
[bookmark: _Toc490057962]Социально-экономическая характеристика Бейсугского сельского поселения Выселковского района, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса
Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 715-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе муниципального образования Выселковский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Бейсугское сельское поселение.
Бейсугское сельское поселение расположено в центральной части Выселковского района. На севере имеет общую границу с Ирклиевским и Газырским поселениями, на западе – с Березанским, на юго-западе с – Выселковским. С южной стороны граничит с Новомалороссийским и Бузиновским поселениями. Восточная граница поселения граничит с Тихорецким районом. На рисунке 2.1 показана схема административно-территориальных границ Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
На территории Бейсугского сельского поселения расположено три населенных пункта: поселок Бейсуг – административный центр, станица Новодонецкая и станица Александроневская.
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Рис. 2.1 – Схема административно-территориальных границ Бейсугского сельского поселения Выселковского района

Численность населения по населенным пунктам отражена в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Численность населения по населенным пунктам

	Населенный пункт
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	пос. Бейсуг
	2701
	2568
	2524
	2536
	2546
	2549
	2549

	ст-ца Александроневская
	690
	801
	780
	790
	790
	783
	783

	ст-ца Новодонецкая
	2019
	1969
	1940
	1930
	1943
	1968 
	1968

	ИТОГО:
	5410
	5338
	5244
	5256
	5279
	5300
	5300



На территории поселения расположены следующие объекты:
· молочно-товарные фермы № 1, 2, 3, 4 и 5 АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева;
· Бурсаковский элеватор  АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева;
· Бейсугский маслозавод  АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева; 
· конеферма АО фирмы «Агрокомплекс» им Н.И.Ткачева;
· производственная территория предприятия «Родина» АО фирмы «Агрокомплекс»  им Н.И.Ткачева;
· механизированный  отряд АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева;
· производственная территория ООО «Сельстрой»;
· свинотоварная ферма АО фирмы  «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева;
· карьер;
· производственная территория ООО МПМК Выселковское»;
· строительная бригада АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева;
· производственная территория бывшего химического склада;
· мельница ООО «Аркос».
поселок Бейсуг
В поселке площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения составляет 7,5 га, в границах, которой расположены следующие объекты: Бейсугский маслозавод АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, конеферма АО фирмы «Агрокомплекс» им Н.И.Ткачева, Бурсаковский элеватор АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева,  производственная территория ООО МПМК Выселковское», производственная территория ООО «Сельстрой», кирпичный завод, зерносклад № 2, молочно-товарные фермы № 1, 3 и 4, крестьянско-фермерские хозяйства, производственные территории предприятия «Родина» АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.
станица Новодонецкая  
Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения составляет 5,4 га. В границах станицы расположены молокозавод, молочно-товарные фермы № 2 и 5, крестьянско-фермерские хозяйства, механизированный отряд АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, свинотоварная ферма АО фирмы  «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, производственная территория бывшего химического склада АО фирмы  «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, зерносклад № 1, производственная территория предприятия «Родина» АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, карьер, мельница ООО «Аркос», строительная бригада АО фирмы  «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

станица Александроневская
Объектов производственной сферы в границах станицы нет.

Сеть учреждений Бейсугского сельского поселения Выселковского района представлена общеобразовательными школами и детскими садами. 
Сеть учреждений здравоохранения представлена участковой больницей и ФАПами. 
Сеть учреждений культуры включает в себя дома культуры и библиотеки.
Основными видами внешнего транспорта являются автомобильный и железнодорожный.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения представлена улицами и переулками.
На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Бейсугского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени населенных пунктов между собой и центром поселения, зонами отдыха и другими местами.
Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:
· планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;
· разработка научно-обоснованной детальной программы развития транспортного
· комплекса поселения;
· обеспечение удобных транспортных связей между жилыми, 
· сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур;
· обеспечение высокого уровня благоустройства улично-дорожной сети;
· обеспечение максимального удобства движения транспорта и пешеходов. 
В настоящее время транспортная инфраструктура имеет высокий уровень физического, морального и экономического износа, что способствует снижению уровня безопасности дорожного движения, инвестиционной привлекательности сельского поселения.
Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в Бейсугском сельском поселении Выселковского района.
Применение программного метода поэтапного решения проблемы обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекательной транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
[bookmark: _Toc490057963]Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 	инфраструктуры по видам транспорта
[bookmark: _Toc490057964]Автомобильный транспорт
Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.
На территории Бейсугского сельского поселения имеются 3 действующие автомобильные дороги регионального значения, а именно: «ст-ца Журавская – г. Тихорецк», «п. Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская» и «п. Бейсуг – ст-ца Крупская – п. Первомайский».
Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Бейсугского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Выселковского муниципального района.
Пассажирские перевозки в Бейсугском сельском поселении Выселковского района осуществляются маршрутными такси и автобусами.
Таблица 2.2
Транспортное сообщение в сельском поселении
	Маршрут
	Номер маршрута
	Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов)
	Наименование промежуточных остановочных пунктов
	Протяжен-ность маршрута, км
	Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту

	Внутрирайонный 
с 17 июля 2017 года
	б/н
	Крупская - Выселки Выселки - Крупская
	ст-ца Александроневская, 
пос. Бейсуг,
ст-ца Новодонецкая, с. Первомайское
	40
	ИП Герасименко



В 2016 году и до 17.07.2017 жители пользовались проходящими автобусами по автодороге краевого значения Журовская - Тихорецк.
На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района имеется 7 остановочных пунктов.
Показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок представлены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3
Показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок
	Показатель
	Ед. измерения
	2017

	Количество маршрутов
	ед.
	1

	Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением
	%
	100

	Количество выполненных рейсов по маршрутам
	ед.
	нет данных

	Количество перевезенных пассажиров
	чел.
	нет данных



На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.
Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Бейсугского сельского поселения, а также за ее пределы – отсутствует.
На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района имеются здания и сооружения автосервиса, представленные в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Сооружения автосервиса
	Наименование сооружения
	Местоположение
	Краткая характеристика

	МАЗК 190 Тихорецкий филиал ОАО НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
	пос. Бейсуг, ул. Степная, 1б
	удовлетворительно

	СТО
	ст-ца Новодонецкая, ул. Заводская, 8
	удовлетворительно

	СТО
	ст-ца Новодонецкая, ул. Грущенковых, 272б 
	удовлетворительно



[bookmark: _Toc490057965]Водный транспорт
На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района водный транспорт отсутствует.
[bookmark: _Toc490057966]Воздушный транспорт
Воздушный транспорт используется исключительно в сельскохозяйственных целях и обслуживает местные предприятия.
Воздушные сооружения представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Воздушные сооружения
	Наименование сооружение
	Местонахождение

	посадочная площадка
	северная часть поселка Бейсуг, в 1 км от населенного пункта



Маршруты воздушного транспорта представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Воздушные маршруты
	Наименование маршрута
	Протяженность маршрута, га
	Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту
	Тип воздушного судна

	Сельскохозяйственные поля предприятия «Родина» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
	2000
	ИП Кузнецов
	Самолет АН-2, оснащенный оборудованием для распыления химических средств, применяемый для защиты растений



Показатели деятельности воздушного транспорта представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Показатели деятельности воздушного транспорта
	Показатели
	Ед. изм.
	2016

	Всего вылетов
	выл.
	100

	- вертолетных
	выл.
	нет

	- самолетных
	выл.
	100

	Количество обслуженных пассажиров
	чел.
	нет

	Обработано груза (распылено химических средств, применяемых для защиты растений)
	литров
	120000 л 
готового раствора



[bookmark: _Toc490057967]Железнодорожный транспорт
Вдоль юго-восточной границы поселка Бейсуг проходит действующая железная дорога федерального значения, связывающая поселение с г. Тихорецк  на севере и г. Кореновск  на юге. Посредством железной дороги обеспечивается выход из Бейсугского сельского поселения на федеральную сеть железных дорог. Протяженность участка железной дороги  в границах поселения  составляет 16,5 км. В местах перехода через водные препятствия имеются два железнодорожных моста.
Маршруты железнодорожным транспортом представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Маршруты железнодорожным маршрутом
	Наименование маршрута
	Наименование промежуточных остановочных пунктов
	Протяженность маршрута, км
	Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту

	Краснодар - Тихорецк,
Тихорецк - Краснодар
	поселок Бейсуг  
(станция Бурсак)
	130
	РЖД 



Показатели деятельности железнодорожного транспорта представлены в таблице 2.9. 
Таблица 2.9
Показатели деятельности железнодорожного транспорта
	Показатель
	Единицы измерения
	2016

	Количество маршрутов
	ед.
	2

	Протяженность
	км
	130

	Количество выполненных рейсов
	ед.
	730

	Количество перевезенных пассажиров
	чел.
	91250

	Количество перевезенных грузов
	тонн
	н/д



Основными проблемами для содержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, а также поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии.
[bookmark: _Toc490057968]Характеристика сети дорог Бейсугского сельского поселения Выселковского района, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог
Дороги федерального значения на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района отсутствуют.
На территории Бейсугского сельского поселения имеются 3 действующие автомобильные дороги регионального значения, а именно: «ст-ца Журавская – г. Тихорецк», «п. Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская» и «п. Бейсуг – ст-ца Крупская – п. Первомайский».
Автомобильная дорога «ст-ца Журавская – г. Тихорецк» проходит через территорию станицы Новодонецкая и вдоль северо-западной границы поселка Бейсуг. Эта дорога является наиболее значимой для Бейсугского сельского поселения, так как она соединяет его с административным центром Выселковского муниципального района – станицей Выселки, а также обеспечивает выход  на автомобильные дороги федерального значения М4 «Дон» и М29 «Кавказ». Участок дороги, расположенный южнее северной границы станицы Новодонецкая, относится ко II категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, а участок, расположенный севернее, относится к III категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность участка дороги в пределах Бейсугского сельского поселения составляет 16,7 км.
Вторая автомобильная дорога регионального значения – «п. Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская» соединяет поселок Бейсуг со станицей  Новомалороссийская. Эта дорога относится к  III категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность участка дороги в пределах Бейсугского сельского поселения составляет 4,0 км.
Третья автомобильная дорога регионального значения – «п. Бейсуг – ст-ца Крупская – п. Первомайский» обеспечивает выход из Бейсугского сельского поселения на Крупское сельское поселение. Эта дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность участка дороги  в пределах Бейсугского сельского поселения составляет 5,0 км.
Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Бейсугском сельском поселении Выселковского района представлен в таблице 2.11.
Таблица 2.11
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
	№ п/п
	Наименование дороги (направления)
	Протяженность в границах МО, км

	1
	ст-ца Журавская – г. Тихорецк
	16,7

	2
	п. Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская
	4,0

	3
	п. Бейсуг – ст-ца Крупская – п. Первомайский
	5,0

	ИТОГО
	25,7



Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Бейсугского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Выселковского района. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 59,4 км.
В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Бейсугского сельского поселения являются:
· прохождение региональной автомобильной дороги «ст-ца Журавская - г.Тихорецк» через жилую застройку станицы Новодонецкая и вдоль северо-западной границы поселка Бейсуг (негативное влияние вследствие высокой интенсивности движения);
· отсутствие связи населенных пунктов поселения по автомобильным дорогам с твердым покрытием практически со всеми сельскохозяйственными и промышленными предприятиями и объектами инженерной и транспортной инфраструктур.
Улично-дорожная сеть Бейсугского сельского поселения Выселковского района
Улично-дорожная сеть Бейсугского сельского поселения Выселковского района представлена автомобильными дорогами общего пользования местного значения.
Дорожно-транспортная сеть населенных пунктов, предназначена для не скоростного движения с двумя полосами движения. Дороги, расположенные в границах населенных пунктов имеют скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 40 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения. 
Перечень дорог улично-дорожной сети Бейсугского сельского поселения Выселковского района представлен в таблице 2.12.
Таблица 2.12
Перечень дорог улично-дорожной сети Бейсугского сельского поселения Выселковского района
	Наименование населенного пункта
	Наименование улицы
	Протяженность, км
	Площадь покрытия, м2
	Тип покрытия

	поселок Бейсуг
	Заречная
	0,7
	2,8
	грунтовое

	
	Береговая
	0,3
	1,2
	

	
	Партизанская
	0,5
	2,0
	

	
	Колхозная
	0,3
	1,2
	

	
	Мира
	0,5
	2,0
	

	
	Полевая
	0,7
	2,8
	

	
	Горького
	0,6
	2,4
	

	
	Новая
	0,2
	0,4
	

	
	Кирова
	0,2
	0,8
	

	
	Щорса
	0,3
	1,2
	

	
	Комсомольская
	1,0
	4,0
	

	
	Калинина
	0,6
	2,4
	

	
	Молодежная
	0,4
	1,6
	

	
	Степная
	0,2
	0,4
	

	
	Гагарина
	0,3
	1,2
	

	
	Советская
	0,3
	1,2
	

	
	пер.Пролетарский
	0,3
	1,2
	

	
	пер.Кирова
	0,5
	2,0
	

	
	ИТОГО:
	7,9
	31,6
	

	
	Набережная
	0,5
	2,0
	песчано-гравийное

	
	Мира
	0,3
	1,2
	

	
	Кирова
	1,2
	3,2
	

	
	Пушкина
	0,8
	3,2
	

	
	Степная
	0,3
	1,2
	

	
	Щорса
	0,8
	3,2
	

	
	Коммунаров
	1,0
	4,0
	

	
	Полевая
	0,6
	2,4  
	

	
	пер. Щорса
	0,4
	1,6
	

	
	ИТОГО:
	5,9
	23,6
	

	
	Заречная
	0,8
	3,2
	

асфальтовое 






асфальтовое

	
	Железнодорожная
	0,5
	2,0
	

	
	Колхозная
	0,7
	2,8
	

	
	Мира
	0,7 
	2,8
	

	
	Горького
	0,5
	2,0
	

	
	Пролетарская
	1,3
	5,2
	

	
	Молодежная
	0,7
	2,8
	

	
	Пушкина
	0,5
	2,0
	

	
	Близнюкова
	1,5
	6,0
	

	
	пер.Кирова
	0,2
	0,8
	

	
	ИТОГО:
	7,4
	29,6
	

	ВСЕГО:
	21,2
	84,4
	

	станица Александроневская
	Кочубея
	1,3
	5,2 
	грунтовое

	
	Красная
	0,5
	4,0
	

	
	Горького
	0,6
	2,4
	

	
	Ватутина
	0,5
	2,0
	

	
	Степная
	0,5
	2,0
	

	
	Южная
	0,6
	2,4
	

	
	Береговая
	0,7
	2,8
	

	
	Набережная
	0,5 
	2,0
	

	
	Полевая
	0,5
	2,0
	

	
	пер. Комсомольский
	0,3
	1,2 
	

	
	ИТОГО:
	5,9
	23,6
	

	
	Красная
	1,0
	4,0
	гравийное

	
	Степная
	0,5 
	2,0
	

	
	ИТОГО:
	1,5
	6,0
	

	
	Партизанская
	1,5
	
	асфальтное

	
	ИТОГО:
	1,5
	6,0
	

	ВСЕГО:
	8,9
	35,6
	

	станица Новодонецкая
	Степная
	1,0
	4,0
	грунтовое

	
	Коммунаров
	0,5
	2,0
	

	
	Шоссейная
	0,4
	0,8 
	

	
	Советская
	2,0
	4,0
	

	
	Грущенковых
	4,0
	8,0
	

	
	пер.К.Маркса
	0,3
	1,2
	

	
	пер.Строительный
	0,6
	2,4
	

	
	пер.Дорожный
	0,3
	1,2
	

	
	пер.Бр.Игнатьевых
	0,3
	1,2
	

	
	Комсомольская
	1,0
	4,0
	

	
	ИТОГО:
	10,4
	41,6
	

	
	Красная
	2,0
	8,0
	песчано-гравийное

	
	Заводская
	1,0
	4,0
	

	
	Советская
	1,4
	5,6
	

	
	Грущенковых
	3,0
	12,0
	

	
	Комсомольская
	1,0
	4,0
	

	
	Коммунаров
	2,0
	8,0
	

	
	ИТОГО:
	10,4
	41,6
	

	
	Ленина
	6,5
	26,0
	асфальтное

	
	пер. Гагарина
	1,0
	4,0
	

	
	пер. Макаренко
	1,0
	4,0
	

	
	ИТОГО:
	8,5
	34,0
	

	ВСЕГО:
	29,3
	117,2
	

	всего дорог по поселению, в т.ч.:
	59,4
	
	

	грунтовых
	24,2
	
	

	гравийных
	17,8
	
	

	асфальтных
	17,4
	
	



Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 2.13.
Таблица 2.13
Основные характеристики улично-дорожной сети
	Наименование показателя
	Количество, км
	Состояние
	Нуждающиеся в замене, км

	Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей 
	17,4
	неудовлетворительное
	17,4

	Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей
	-
	-
	-

	Протяженность улично-дорожной сети с  щебеночным покрытием проезжих частей
	-
	-
	-

	Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей
	24,2
	удовлетворительное
	24,2

	Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей
	17,8
	удовлетворительное
	17,8



Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.
На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Бейсугского сельского поселения:
· отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*;
· отсутствие на многих улицах дорожных одежд капитального типа;
· отсутствие тротуаров на большинстве улиц, пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий;
· часть улиц в населенных пунктах не имеет освещения.
Оценка качества содержания дорог – удовлетворительное. 
[bookmark: _Toc490057969]Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бейсугском сельском поселении Выселковского района, обеспеченность парковками (парковочными местами)
В Бейсугском сельском поселении Выселковского района уровень автомобилизации на 2016 год составляет – 400 автомобилей на 1000 жителей.
В таблице 2.14 представлено количество транспортных средств на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района.

Таблица 2.14
Количество транспорта
	Наименование транспорта
	2016

	Легковые автомобили
	2000

	Грузовые автомобили
	40

	Мототранспорт
	70

	Водный транспорт (лодки, катера)
	0



Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение автотранспорта населения, проживающего в двухэтажных домах, происходит в собственных гаражах и на придомовых территориях. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах  местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.
На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района имеются организованные парковочные места (таблица 2.15).
Таблица 2.15
Парковочные места
	Местоположение
	Количество мест

	пос. Бейсуг, ул. Ленина,17 - Администрация Бейсугского с/п
	20

	пос. Бейсуг, ул. Ленина,2а - ДК им. Кочубея
	40

	ст-ца Новодонецкая, ул. Советская - ФАП
	10

	пос. Бейсуг, ул. Ленина, 8 - магазин «Магнит»
	20

	ст-ца Новодонецкая, ул. Комсомольская, 32 – церковь Свято-Троицкий храм
	40



[bookmark: _Toc490057970]Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 	включая анализ пассажиропотока
Деятельность транспорта общего пользования по Бейсугскому сельскому поселению Выселковского района маршрутам регулярных перевозок не осуществляется.
[bookmark: _Toc490057971]Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.
Пешеходное движение по большинству улиц осуществляется по проезжей части, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. На территории поселения имеется 5 обустроенных пешеходных переходов.
Развитие велосипедного движения в сельском поселении приобретает большую популярность. В настоящее время на территории сельского поселения велосипедные дорожки отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района имеются места для хранения велосипедов – 10 ед.
[bookmark: _Toc490057972]Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств
Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом. В основном перевозятся строительные материалы, грунт и мусор.
Перевозки опасных грузов, а также тяжеловесных (крупногабаритных) грузов на территории сельского поселения осуществляются на основании выданных специальных разрешений в соответствии с административными регламентами.
Организация, занимающаяся содержанием автомобильных дорог межмуниципального значения на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района - Выселковское ДРСУ.
Организация, занимающаяся содержанием улично-дорожной сети местного значения в населенных пунктах Бейсугского сельского поселения Выселковского района -Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий имеется в достаточном количестве, техника находится в хорошем техническом состоянии.
[bookmark: _Toc490057973]Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2016 год на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных  происшествий, количество пострадавших человек – 12, количество погибших – 3. Количество аварий за 2015 год составило 19.
Основными причинами совершения ДТП остаются: плохие погодные условия (снежные заносы, наледь, гололёд), не соблюдение условий безопасности, не предоставление преимущества в движении и на перекрестке,  не соблюдение скоростного режима, не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции. Чаще ДТП происходят в осенний, весенний и зимний периоды на улице Кочубея поселка Бейсуг.
Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:
Первоочередные мероприятия: 
· своевременная обработка противогололедными материалами.
· усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.
Плановые мероприятия:
· нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов. 
Также проводится информационно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.
Спецификация элементов технических средств организации дорожного движения Бейсугского сельского поселения Выселковского района представлена в таблице 2.16.
Таблица 2.16
Спецификация элементов технических средств организации дорожного движения
	Дорожный знак
	Количество на 2016 год

	«Пешеходный переход 5.19.1
	2

	«Пешеходный переход 5.19.2
	2

	 «Ограничение максимальной скорости»(40км) 3.24
	6

	«Зона действия»  8.2.1. 
	150м 
	2

	
	100м
	2

	
	50 м
	2

	 «Дети» 1.23
	10

	Горизонтальные дорожные разметки «Зебра» 1.14.1
	2

	«Ограничение максимальной высоты» (2 м)3.13
	2

	«Направление главной дороги» 8.13
	3

	 «Уступите дорогу» 2.4
	6

	 «Главная дорога» 2.1
	4 

	 «Конец главной дороги» 2.2
	4

	«Место стоянки» 6.4
	1



[bookmark: _Toc490057974] Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Бейсугское сельское поселение Выселковского района является транзитным поселением, имеется существенное воздействие на окружающую среду. Также ежегодный рост транспортного потока негативно влияет на экологическую обстановку. 
Наибольшая доля химического загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом приходится на отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания, в состав которых в первую очередь входит оксиды углерода и азота, углеводород.
Причиной образования оксида углерода и частично углеводородов является неполное сгорание углерода (массовая доля которого в бензинах достигает 85%) из-за недостаточного количества кислорода. Токсичные компоненты отработавших газов и испарения из топливной системы отрицательно воздействуют на организм человека. Степень воздействия зависит от их концентраций в атмосфере, состояния человека и его индивидуальных особенностей.
Проблемой в отслеживании экологической обстановки на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района является отсутствие стационарного поста по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.
Особое внимание уделяется озеленению территории сельского поселения как способу очистки атмосферного воздуха и благоустройству территории. 
[bookmark: _Toc490057975] Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории.
Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов от расположения поселения в северном регионе России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.
Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:
· планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;
· развитие внутренних автомобильных дорог. В связи со значительной степенью
· износа дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения требуется поэтапное выполнение комплекса работ по их ремонту;
· при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить
· обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения;
· развитие инфраструктуры для жилищной застройки. В связи с тем, что в настоящее
· время на территории сельского поселения ведется активное жилищное строительство, необходимо строительство сети автомобильных дорог на территории новых кварталов;
· размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей
· предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.
Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени населенных пунктов между собой и центром поселения, зонами отдыха и другими местами.
Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства.
Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.
Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети сельского поселения обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекательной инфраструктуры сельского поселения.
[bookmark: _Toc490057976] Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района
При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред.от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016).
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности
дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016).
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О
Правилах дорожного движения».
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
7. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции
распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации».
8. Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных
дорог Краснодарского края» в редакции Постановления главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 (с изменениями на 15.02.2017).
9. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
Выселковский район до 2020 года, утвержденная Решением Совета муниципального образования Выселковский район.
10. Проект генерального плана Бейсугского сельского поселения Выселковского 
района Краснодарского края, разработанный ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2010 году.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.
В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения
Программа позволит обеспечить:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;
г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;
д) условия для управления транспортным спросом;
е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
[bookmark: _Toc490057977] Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств бюджета Краснодарского края, Выселковского района, бюджета Бейсугского сельского поселения Выселковского района и внебюджетных источников финансирования. Средства бюджета Выселковского района выделяются из дорожного фонда Выселковского района на основании направленных бюджетных заявок. Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:
· акцизы на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;
· акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;
· акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;
· акцизы на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;
· плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов;
· штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
· субсидии из федерального и регионального дорожного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах Бейсугского сельского поселения Выселковского района;
· безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении объектов дорожного хозяйства Бейсугского сельского поселения Выселковского района;
· денежные средства, поступающие в бюджет Бейсугского сельского поселения Выселковского района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;
· денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
· государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом Администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
· иные поступления в бюджет Бейсугского сельского поселения Выселковского района, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.
[bookmark: _Toc490057978]ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
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Прогнозные темпы экономического развития Бейсугского сельского поселения Выселковского района указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана Бейсугского сельского поселения Выселковского района предусматривается развитие территории сельского поселения до 2030 года.
Демографический прогноз
Прогнозирование численности населения поселения на период до 2030 года было выполнено в составе проекта Схемы территориального планирования Выселковского  района, расчет был выполнен в трех вариантах, результаты которых приведены в таблице 3.
В трех вариантах прогноза численности населения были заложены следующие показатели:
· Вариант 1: заложены сложившаяся естественная  и механическая динамики;
· Вариант 2: заложено увеличение рождаемости на 30%, сокращение смертности на 30% и средняя положительная механическая динамика 20 человек в год;
· Вариант 3: заложено увеличение рождаемости на 50%, сокращение смертности на 50% и средняя положительная механическая динамика 20 человек в год.
Прогноз численности населения поселения по трем вариантам на конец расчетного срока (2030 г.) в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Прогноз численности населения
	Наименование сельского поселения/
населенного пункта
	Факт 
	Прогноз 

	
	2016 год
	I вариант
	II вариант
	III вариант

	Бейсугское сельское поселение, человек
	5300
	5200
	6000
	6500

	в том числе:
	
	
	
	

	поселок Бейсуг, человек
	2549
	2530
	2910
	3160

	станица Новодонецкая, человек
	1968
	1910
	2210
	2390

	станица Александроневская, человек
	783
	760
	880
	950



Администрацией Выселковского района в дальнейших расчетах был принят третий вариант прогноза численности населения  поселения. Во всех населенных пунктах поселения прогнозируется рост численности населения.
Жилищная сфера
поселок Бейсуг
Основные решения генерального плана в жилищной сфере предполагают следующие мероприятия:
· упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади застройки;
· определение средней плотности населения на территориях индивидуальной жилой застройки не менее 15 чел./га;
· определение средней жилищной обеспеченности исходя из расчета предоставления каждой семье жилого дома, но не менее 23 кв. м общей площади на человека.
станица Новодонецкая
Основные решения генерального плана в жилищной сфере предполагают следующие мероприятия:
· упорядочение индивидуальной жилой застройки с увеличением площади застройки;
· определение средней плотности населения на территориях индивидуальной жилой застройки не менее 15 чел./га, на территориях малоэтажной жилой застройки – 30 чел./га;
· определение средней жилищной обеспеченности исходя из расчета предоставление каждой семье жилого дома, но не менее 23 кв. м общей площади на человека.
станица Александроневская
Основные решения генерального плана в жилищной сфере предполагают следующие мероприятия:
· упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади застройки;
· определение средней плотности населения на территориях индивидуальной жилой застройки не менее 15 чел./га.
· определение средней жилищной обеспеченности исходя из расчета предоставление каждой семье жилого дома, но не менее 23 кв. м общей площади на человека.
Внешний транспорт
Для развития транспортной инфраструктуры поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
· строительство двух транспортных развязок, примыканий по типу трубы, для обеспечения безопасного и удобного доступа из населенных пунктов поселения на северо-западный транспортный обход  поселка Бейсуг и станицы Новодонецкая;
· строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов с такими объектами, как молочнотоварные фермы, маслозавод, молокозавод, механизированный отряд, кирпичный завод, ремонтно-механические мастерские, карьер, кладбища, взлетно-посадочная полоса, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения и др. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 17,3 км;
· автомобильные дороги, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.
В железнодорожный транспорт изменений не вносится.
Улично-дорожная сеть
При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Бейсугского сельского поселения, были выявлены  недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.
В соответствии с п. 6.17 СНиП 2.07.01-89*введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:
· главные улицы;
· улицы в жилой застройке основные;
· улицы в жилой застройке второстепенные;
· проезды.
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 8 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м. Улиц в жилой застройке основных – 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети
	Населенный пункт
	Показатели улично-дорожной сети
	Ед. изм.
	Кол-во

	поселок Бейсуг
	Общая протяженность / общая площадь покрытия,
	км / м2
	26,8 / 164290

	
	в том числе по категориям:
 главные улицы
 улицы в жилой застройке основные
 улицы в жилой застройке второстепенные
 проезды
	
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
	
0,8 / 5640
5,9 / 38360
20,0 / 120150
0,1 / 140

	станица Новодонецкая
	Общая протяженность / общая площадь покрытия,
	км / м2
	42,0 / 252060

	
	в том числе по категориям:
 улицы в жилой застройке основные
 улицы в жилой застройке второстепенные
 проезды
	
км / м2
км / м2
км / м2
	
4,6 / 27600
36,6 / 219530
0,8 / 4930

	станица Александроневская
	Общая протяженность / общая площадь покрытия,
	км / м2
	19,9 / 122070

	
	в том числе по категориям:
 улицы в жилой застройке основные
 улицы в жилой застройке второстепенные
 проезды
	
км / м2
км / м2
км / м2
	
2,6 / 18150
17,1 / 102810
0,2 / 1110



Учитывая прогнозные особенности социально-экономического и градостроительного развития необходим программный подход для создания и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
[bookmark: _Toc490057980] Прогноз транспортного спроса Бейсугского сельского поселения Выселковского района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта
При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.
Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.
Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Бейсугского сельского поселения Выселковского района разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.
Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития. 
Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. 
Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.
Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. 
Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.
Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. 
Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Бейсугском сельском поселении Выселковского района, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.
Таблица 3.3
Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2030 года
	Показатель
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество маршрутов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество выполненных рейсов по маршрутам
	ед.
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных

	Количество перевезенных пассажиров
	чел.
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных


* Данные по количеству перевозимых пассажиров отсутствуют.
Таблица 3.4
Показатели деятельности водного транспорта до 2030 года
	Показатель
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество маршрутов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество выполненных рейсов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество перевезенных пассажиров
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество перевезенных грузов
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Продолжительность навигации
	суток
	-
	-
	-
	-
	-
	-


- На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района водный транспорт отсутствует.
Таблица 3.5
Показатели деятельности воздушного транспорта до 2030 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	Всего вылетов, в т.ч.
	выл.
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	- вертолетных
	выл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- самолетных
	выл.
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество обслуженных пассажиров, всего в т.ч.
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- отправленных
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- принятых
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обработано груза (распылено химических средств, применяемых для защиты растений)
	тыс. л
	120
	120
	120
	120
	120
	120


- На территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района воздушный транспорт используется исключительно в сельскохозяйственных целях и обслуживает местные сельскохозяйственные предприятия.
Таблица 3.6
Показатели деятельности железнодорожного транспорта до 2030 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	Количество маршрутов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество выполненных рейсов
	ед.
	730
	730
	730
	730
	730
	730

	Количество перевезенных пассажиров
	чел.
	92250
	92250
	92250
	92250
	92250
	92250

	Количество перевезенных грузов
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc490057981] Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района до 2030 года представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года
	Наименование показателя
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	Автомобильный транспорт

	Число транспортных пересадочных узлов

	Вариант 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число остановочных площадок

	Вариант 1
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Вариант 2
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Вариант 3
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Пешеходное и велосипедное движение

	Доля пешеходных переходов,  тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, %

	Вариант 1
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Вариант 2
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Вариант 3
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Велосипедное движение, число велодорожек

	Вариант 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Велосипедное движение, число пунктов хранения мест

	Вариант 1
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Вариант 2
	10
	10
	10
	10
	11
	14

	Вариант 3
	10
	10
	11
	12
	13
	16

	Воздушный транспорт

	Число вертолетных площадок

	Вариант 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Взлетно-посадочная полоса

	Вариант 1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Вариант 2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Вариант 3
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Число аэропортов

	Вариант 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный транспорт 

	Число причалов

	Вариант 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Железнодорожный транспорт 

	Число вокзалов

	Вариант 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число станций

	Вариант 1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Вариант 2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Вариант 3
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Развитие транспортной инфраструктуры связано с автомобильным транспортом, как с преобладающим на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
[bookmark: _Toc490057982] Прогноз развития дорожной сети
Главным образом на развитие дорожной сети повлияет реконструкция улично-дорожной сети Бейсугского сельского поселения Выселковского района и строительство автомобильной дороги в проектируемых кварталах. 
Также в целях развития дорожной сети планируется реконструкция наиболее значимых автомобильных дорог, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. А также вдоль главной улицы и учреждений социальной инфраструктуры требуется организация парковочных мест. Реконструкция автомобильных дорог будет способствовать улучшению дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения.
Поэтапное выполнение планируемых мероприятий будет не только способствовать развитию улично-дорожной сети, но и направлено на выполнение стратегических целей по созданию комфортной среды для проживания на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Прогноз развития дорожной сети в Бейсугском сельском поселении Выселковского района до 2030 года представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Прогнозные значения развития  дорожной сети до 2030 года, км
	Наименование показателя
	Тип дороги
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	Вариант 1
	Регионального значения
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	
	Местного значения
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4

	Вариант 2
	Регионального значения
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	
	Местного значения
	59,4
	60,5
	61,7
	62,8
	63,9
	74,1

	Вариант 3
	Регионального значения
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	
	Местного значения
	59,4
	61,7
	63,9
	66,2
	68,4
	88,7



[bookmark: _Toc490057983] Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Прогноз уровня автомобилизации на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района основан на динамике зарегистрированных транспортных средств, прогнозных демографических показателях и сложившихся социально-экономических условиях. 
В среднесрочной перспективе планируется небольшой рост легкового автотранспорта и ежегодное увеличение в среднем на 10 процентов количества грузового транспорта. Рост грузоперевозок обусловлен активным развитием производственного комплекса и реализацией инвестиционных проектов промышленными предприятиями сельского поселения.
Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, представлены в таблице 3.9. 
Таблица 3.9
Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, ед./1000 чел.
	Наименование показателя
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	Автомобили
	400
	403
	406
	409
	412
	415
	440


[bookmark: dst100056]
[bookmark: _Toc490057984] Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В результате проводимых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района, а также, учитывая реализацию программных мероприятий по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, планируется ежегодное сокращение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий. 
Последние несколько лет основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом, не предоставление преимущества в движении и на перекрестке, не соблюдение скоростного режима, не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции, управление транспортным средством в алкогольном состоянии. Есть основания полагать, что причины совершения ДТП останутся неизменными и на перспективу.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма продолжится информационно-разъяснительная работа в образовательных учреждениях Бейсугского сельского поселения Выселковского района с привлечением сотрудников ОГИБДД. Проведение акций и конкурсов по безопасности дорожного движения также организовано на постоянной основе. Комплексные мероприятия направлены на сведение к минимуму аварийности на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения по Бейсугскому сельскому поселению Выселковского района до 2030 года представлены в таблице 3.10. 
Таблица 3.10
Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2030 года
	Наименование показателя
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	Число зарегистрированных ДТП
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	1


[bookmark: _Toc490057985] Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения
Поскольку Бейсугское сельское поселение Выселковского района является транзитным поселением, имеется существенное воздействие на окружающую среду. Также ежегодный рост транспортного потока негативно влияет на экологическую обстановку. 
Безусловно, увеличение транспортного потока как легкового, так и грузового автотранспорта негативно влияет на окружающую среду. Однако, учитывая отсутствие запланированных мероприятий по созданию внутрипоселенческих транспортных узлов и развязок, существенно сокращает воздействие транспорта на экологическую обстановку. 
В соответствии с прогнозной динамикой изменения количества автотранспорта увеличение объема загрязнения окружающей среды отработавшими газами двигателей транспортных средств. Точное определение химического состава загрязняющих веществ не представляется возможным вследствие отсутствия на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района стационарного поста по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.
Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:
1.  Автомобильный транспорт:
· оборудование мест стоянок автомобилей соответствующими местами утилизации
жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;
· с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия,
дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог, что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;
· перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить
загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.
2.  Авиационный транспорт:
· в зоне взлета/посадки, коридоров воздушного движения запрещается строительство
объектов транспортной инфраструктуры;
3.  Железнодорожный транспорт:
· дальнейшая электрификация железных дорог, т. е. замена тепловозов электровозами, позволяет исключить загрязнение воздуха отработавшими газами дизельных двигателей. Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, свидетельствующее о неполном сгорании топлива, можно осуществлением мероприятий, направленных на улучшение теплотехнического состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей. Применение тормозных колодок из синтетических и композиционных материалов устраняет искрение и, кроме того, сокращает расход чугуна. Переход на сжатый газ позволит экономить дефицитное дизельное топливо. Ещё одно преимущество газового тепловоза – его экологическая чистота.
4.  Пешеходное и велосипедное движение:
· ключевые места организации велосипедного движения проложены в местах рекреации вдали от промышленных зон и деловых кварталов, что позволит существенно уменьшить негативное воздействие на жителей сельского поселения.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».
[bookmark: _Toc490057986]УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
[bookmark: _Toc446578392][bookmark: _Toc447012883][bookmark: _Toc447114030][bookmark: _Toc447276262][bookmark: _Toc447282001][bookmark: _Toc447715691][bookmark: _Toc449519993]По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 3 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения, является Вариант 3.
Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.
В таблице 4.1 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.
Таблица 4.1
Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Варианты развития

	
	
	
	Вариант 3 (экономически обоснованный)
	Вариант 2 (умеренно-оптимистичный)
	Вариант 1 (базовый)

	1
	Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции)
	%
	5
	15
	30

	2
	Общая протяженность дорог сельского поселения местного значения
	км
	114,4
	99,8
	85,1



[bookmark: _Toc490057987]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc490057988] Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
1.1.1 [bookmark: _Toc490057989]Автомобильный транспорт
Мероприятия не предусматриваются.
1.1.2 [bookmark: _Toc490057990]Водный транспорт
Мероприятия не предусматриваются.
1.1.3 [bookmark: _Toc490057991][bookmark: _Toc421632595][bookmark: _Toc459989255][bookmark: _Toc132715994]Воздушный транспорт
Мероприятия не предусматриваются.
1.1.4 [bookmark: _Toc490057992]Железнодорожный транспорт
Мероприятия не предусматриваются.
[bookmark: _Toc490057993] Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
Таблица 5.1
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки

	
	

	Реконструкция остановочных площадок и павильонов, 7 шт. 
	До 2021 года



[bookmark: _Toc490057994] Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.
[bookmark: _Toc490057995] Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
Таблица 5.2
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки

	
	

	Обустройство пешеходных переходов
	2018-2021



[bookmark: _Toc490057996] Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.
[bookmark: _Toc490057997] Мероприятия по развитию сети дорог Бейсугского сельского поселения Выселковского района
В целях повышения качественного уровня улично-дорожной Бейсугского сельского поселения Выселковского района, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог сельского поселения (таблица 5.3).
Таблица 5.3
Мероприятия по развитию сети дорог Бейсугского сельского поселения Выселковского района
	Мероприятие
	Протяжен-ность, км
	Планируемые сроки

	
	
	

	Строительство объекта «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги п.Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-ца Новогражданская» (км 1+320, п.Бейсуг, ул.Кочубея) и железной дороги Бурсак – Выселки (км 566+623)»
	-
	2017

	Строительство автомобильных дорог  местного значения, предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов с такими объектами, как молочнотоварные фермы, маслозавод, молокозавод, механизированный отряд, кирпичный завод, ремонтно-механические мастерские, карьер, кладбища, взлетно-посадочная полоса, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения и др. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие
	17,3
	2022-2030

	Строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах пос. Бейсуг
	5,6
	2020-2030

	Строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах ст-цы Александроневской
	11,0
	2020-2030

	Строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах ст-цы Новодонецкой
	12,7
	2020-2030

	Капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием
	17,4
	2020-2030

	Реконструкция (капитальный ремонт) дорог с грунтовым покрытием. В качестве покрытия предусматривается асфальт
	24,2
	2020-2030

	Реконструкция (капитальный ремонт) дорог с песчано-гравийным покрытием. В качестве покрытия предусматривается асфальт
	17,8
	2020-2030





[bookmark: _Toc490057998]МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc490057999] Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
Таблица 6.1
Мероприятия по организации дорожного движения
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки

	
	

	Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков
	2017-2021



[bookmark: _Toc490058000] Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
На сегодняшний день мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района не планируются, ввиду их нецелесообразности.
[bookmark: _Toc490058001] Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не планируются.
[bookmark: _Toc490058002] Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
Таблица 6.2
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности
	Наименование мероприятия
	Планируемые сроки

	
	

	Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
	2019-2030

	Мониторинг реализации программы
	2017-2030




[bookmark: _Toc490058003]ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств бюджета Краснодарского края, Выселковского района, бюджета Бейсугского сельского поселения и с привлечением средств внебюджетных источников. Ответственным исполнителем мероприятий является Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района, координатором реализации мероприятий Программы – Управление экономического развития Администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Таблица 7.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

	Мероприятия
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	ИТОГО
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2030
	

	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта:

	Автомобильный транспорт

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водный транспорт

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Воздушный транспорт

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Железнодорожный транспорт

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования

	Реконструкция остановочных площадок и павильонов, 7 шт.
	105
	
	15
	30
	30
	30
	
	Бюджет МО

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

	Обустройство пешеходных переходов
	80
	
	20
	20
	20
	20
	
	Бюджет МО

	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по развитию сети дорог

	Строительство объекта «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги п.Бейсуг – ст-ца Новомалороссийская – ст-цаНовогражданская» (км 1+320, п.Бейсуг, ул.Кочубея) и железной дороги Бурсак – Выселки (км 566+623)»
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	Федеральная программа

	Строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов с такими объектами, как молочнотоварные фермы, маслозавод, молокозавод, механизированный отряд, кирпичный завод, ремонтно-механические мастерские, карьер, кладбища, взлетно-посадочная полоса, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения и др. Эти дороги отнесены к V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, протяженность 17,3 км
	295500
	
	
	
	
	
	295500
	

	Строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах пос. Бейсуг, протяженность 5,6 км
	84000
	
	
	
	7600
	7600
	68800
	Краевой бюджет, местный бюджет

	Строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах ст-цы Александроневской, протяженность 11,0 км
	165000
	
	
	
	15000
	15000
	135000
	Краевой бюджет, местный бюджет

	Строительство улично-дорожной сети в новых проектируемых жилых районах ст-цы Новодонецкой, протяженность 12,7 км
	190500
	
	
	
	17300
	17300
	155900
	Краевой бюджет, местный бюджет

	Капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием, протяженность 17,4 км
	4350
	
	
	
	400
	400
	3550
	Краевой бюджет, местный бюджет

	Реконструкция (капитальный ремонт) дорог с грунтовым покрытием. В качестве покрытия предусматривается асфальт, протяженность 24,2 км
	290400
	
	
	
	26400
	26400
	237600
	Краевой бюджет, местный бюджет

	Реконструкция (капитальный ремонт) дорог с песчано-гравийным покрытием. В качестве покрытия предусматривается асфальт, протяженность 17,8 км
	213600
	
	
	
	19400
	19400
	174800
	Краевой бюджет, местный бюджет

	Мероприятия по организации дорожного движения

	Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков
	260
	200
	15
	15
	15
	15
	
	

	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

	Мероприятия не предусматриваются
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

	Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
	130
	
	
	30
	
	
	100
	

	Мониторинг реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	1243795
	200
	50
	65
	86165
	86165
	1071150
	



Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
[bookmark: _Toc276126148]
[bookmark: _Toc490058004]ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цель программы – обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.
Таблица 8.1
Оценка эффективности мероприятий
	Мероприятия
	Наименование индикатора
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2030

	а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры – авиационный транспорт
	Число вертолетных площадок
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Число взлетно-посадочных полос
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
	Число транспортно-пересадочных узлов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Число остановочных площадок
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
	Парковочное пространство, мест
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
	Доля пешеходных переходов, дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Число велодорожек
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Велосипедное движение, число пунктов хранения велосипедов, ед.
	10
	10
	11
	12
	13
	16

	д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	Число мест стоянок большегрузного транспорта
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Число мест стоянок транспорта коммунальных служб
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Число мест стоянок транспорта дорожных служб
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	е) мероприятия по развитию сети дорог поселения
	Развитие сети дорог, км
	Регионального значения
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	
	
	Местного значения
	59,4
	61,7
	63,9
	66,2
	68,4
	88,7

	ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
	Число зарегистрированных ДТП
	7
	7
	6
	6
	5
	1

	з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
	Число внедренных ИТС
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc490058005]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.
В целях информационной открытости программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Бейсугского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края до 2030 года» подлежит размещению на официальном портале органов местного самоуправления Бейсугского сельского поселения Выселковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
[bookmark: _Toc453236490]Организация контроля за реализацией программы
Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы (муниципальным заказчиком), является Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Координатором реализации Программы является Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.
Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовке годового отчета о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных средств возлагаются на Администрацию Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
Прекращение или изменение настоящей муниципальной программы производиться на основании соответствующего Постановления Администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
[bookmark: _Toc453236491]Механизм обновления программы и внесения изменений
В процессе реализации Программы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры могут корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Бейсугского сельского поселения Выселковского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Бейсугского сельского поселения Выселковского района.
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
БЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2017-2021 годы и на период до 2030 года
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