Приложение № 1

Система программных мероприятий социально-экономического развития
муниципального образования Выселковский район
	№
	Наименование мероприятия
	Территория (поселение)
	Сроки реализации
	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
	Ответственный
	Примечание*

	
	
	
	
	Итого
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Здравоохранение

 

	1.
	Строительство и реконструкция учреждений здравоохранение, в т.ч.:

	
	ВСЕГО:
	1630098
	1625598
	4500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	600
	600
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	80498
	78998
	1500
	
	
	

	
	
	
	2015
	799000
	796000
	3000
	
	
	

	
	
	
	2016
	750000
	750000
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проектирование и строительство многофункционального  лечебно-диагностического центра
	Выселковское
	ВСЕГО:
	1530000
	1530000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	50000
	50000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	730000
	730000
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	750000
	750000
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст. Ирклиевская
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	10097
	9597
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	9897
	9397
	500
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст. Новодонецкая
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	10116
	9616
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	9916
	9416
	500
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст.Новомалороссийской
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	9685
	9185
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	9485
	8985
	500
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст.Новогражданской
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	11700
	11200
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	11500
	11000
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст.Новомалороссийской
	
	ВСЕГО:
	11700
	11200
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	11500
	11000
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст. Выселки пер. Октябрьский
	
	ВСЕГО:
	11700
	11200
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	11500
	11000
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики п. Заречный 
	
	ВСЕГО:
	11700
	11200
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	11500
	11000
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики ст Крупская
	
	ВСЕГО:
	11700
	11200
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	11500
	11000
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Проектирование и строительство здания  врача общей практики  ст. Березанская
	
	ВСЕГО:
	11700
	11200
	500
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	11500
	11000
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт, в т.ч
	
	ВСЕГО:
	193600
	193600
	
	
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	107600
	107600
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	86000
	86000
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт кровли врачебной амбулатории ст. Новобейсугская
	Новобейсугское
	ВСЕГО:
	8500
	8500
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	8500
	8500
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Капитальный ремонт кровли участковой больницы п.Газырь
	Газырское
	ВСЕГО:
	35800
	35800
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	35800
	35800
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Капитальный ремонт здания анестезиолого-реанимационного отделения   МБУЗ ЦРБ
	Выселковское
	ВСЕГО:
	65000
	65000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	15000
	15000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	50000
	50000
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Капитальный ремонт кровли участковой больницы п. Бейсуг
	Бейсугское


	ВСЕГО:
	35800
	
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	15800
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	20000
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории п. Гражданский
	Газырское 
	ВСЕГО:
	2500
	2500
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД


	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	2500
	2500
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Капитальный ремонт кровли, здания  ФАП  п.Отважный
	Газырское 
	ВСЕГО:
	1000
	1000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	1000
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Капитальный ремонт  ФАП ст Александра-Невский
	Бейсугское


	ВСЕГО:
	3000
	3000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	3000
	3000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Капитальный ремонт  здание ФАП п. Советский
	Газырское 
	ВСЕГО:
	4000
	4000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	4000
	4000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Капитальный ремонт  здание инфекционного отделения
	Выселковское


	ВСЕГО:
	32000
	32000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	16000
	16000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	16000
	16000
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха  в здании детского  отделения
	Выселковское


	ВСЕГО:
	6000
	6000
	
	
	Учреждение здравоохранения
	Разработана ПСД

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	6000
	6000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	3.
	Укрепление и модерни-зация материально-техни-ческой базы муниципаль-ных учреждений здраво-охранения: Приобретение оборудования 
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	162676
	159676
	
	3000
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	11000
	10000
	
	1000
	
	

	
	
	
	2015
	87179
	86179
	
	1000
	
	

	
	
	
	2016
	64497
	63497
	
	1000
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	4.
	Популяризация здорового образа жизни населения: Приобретение наглядных пособий, баннеров, пропаганда здорового образа жизни.
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	1250
	
	700
	550
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	250
	
	
	250
	
	

	
	
	
	2014
	250
	
	100
	150
	
	

	
	
	
	2015
	250
	
	200
	50
	
	

	
	
	
	2016
	250
	
	200
	50
	
	

	
	
	
	2017
	250
	
	200
	50
	
	

	5.
	Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях:

Приобретение квартир, жилых домов для врачей
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	17000
	
	12000
	5000
	Учреждение здравоохранения
	

	
	
	
	2013
	1000
	
	
	1000
	
	

	
	
	
	2014
	13000
	
	12000
	1000
	
	

	
	
	
	2015
	1000
	
	
	1000
	
	

	
	
	
	2016
	1000
	
	
	1000
	
	

	
	
	
	2017
	1000
	
	
	1000
	
	

	ИТОГО по разделу «Здравоохранение»
	ВСЕГО:
	2004624
	1978874
	17200
	8550
	

	
	2013
	1850
	600
	
	1250
	

	
	2014
	192348
	176598
	13600
	2150
	

	
	2015
	993429
	988179
	3200
	2050
	

	
	2016
	815747
	813497
	200
	2050
	

	
	2017
	1250
	
	200
	1050
	

	2. Образование

в т.ч. дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования
	
	ВСЕГО:
	421022,1
	394592,7
	26429,4
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	19832,4
	17167,5
	2664,9
	
	
	

	
	
	
	2014
	136969,7
	126416,2
	10553,5
	
	
	

	
	
	
	2015
	264220
	251009
	13211
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017


	
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство детского сада на 200 мест в ст. Выселки
	Выселковское
	ВСЕГО:
	147451
	139935,9
	7515,1
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	14281,3
	13519,7
	761,6
	
	
	

	
	
	
	2014
	133169,7
	126416,2
	6753,5
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство детского сада на 140 мест в ст. Новомалороссийской
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	101370
	95000
	6370
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	170
	
	170
	
	
	

	
	
	
	2014
	1200
	
	1200
	
	
	

	
	
	
	2015
	100000
	95000
	5000
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Капитальный ремонт МБДОУ № 8
	Выселковское
	ВСЕГО:
	5211,1
	3647,8
	1563,3
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	5211,1
	3647,8
	1563,3
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Строительство детского сада по ул. Дворцова в ст. Выселки
	Выселковское
	ВСЕГО:
	166990
	156009
	10981
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	170
	
	170
	
	
	

	
	
	
	2014
	2600
	
	2600
	
	
	

	
	
	
	2015
	164220
	156009
	8211
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство и реконструкция учреждений общего образования: Капитальный ремонт СОШ № 17, 18
	Выселковское

Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	16905,7
	12577,8
	4327,9
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	16905,7
	12577,8
	4327,9
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	3.
	Развитие системы дополнительного образования:

Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	60000
	60000
	
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	15000
	15000
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	15000
	15000
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	15000
	15000
	
	
	
	


	
	
	
	2017
	15000
	15000
	
	
	
	

	4.
	Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования: Приобретение оборудования
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	4931
	4020
	911
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	911
	
	911
	
	
	

	
	
	
	2014
	950
	950
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	1000
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	1020
	1020
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	1050
	1050
	
	
	
	

	5.
	Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	1920
	
	1920
	
	Управление образования МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	520
	
	520
	
	
	

	
	
	
	2014
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2015
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2016
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2017
	350
	
	350
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Образование, в т.ч. дошкольное образование, общее образование и дополнительное образование»
	ВСЕГО:
	504778,8
	471190,5
	33588,3
	
	

	
	2013
	38169,1
	29745,3
	8423,8
	
	

	
	2014
	153269,7
	142366,2
	10903,5
	
	

	
	2015
	280570
	267009
	13561
	
	

	
	2016
	16370,0
	16020,0
	350,0
	
	

	
	2017
	16400,0
	16050,0
	350,0
	
	

	3. Физическая культура и спорт

	1.
	Строительство плавательного бассейна
	Выселковское
	ВСЕГО:
	163000
	146700
	16300
	
	Отдел по физической культуре и спорту МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	37920
	30000
	7920
	
	
	

	
	
	
	2014
	125080
	116700
	8380
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.


	Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	410
	180
	230
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2014
	60
	30
	30
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	50
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	50
	50
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	50
	50
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	6250
	
	6250
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	1250
	
	1250
	
	
	

	
	
	
	2014
	1250
	
	1250
	
	
	

	
	
	
	2015
	1250
	
	1250
	
	
	

	
	
	
	2016
	1250
	
	1250
	
	
	

	
	
	
	2017
	1250
	
	1250
	
	
	

	3.
	Строительство и обустройство  многофункциональных спортивных площадок
	Крупское
	ВСЕГО:
	300
	150
	150
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	50
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	50
	50
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	50
	50
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	5200
	2600
	2600
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	2600
	1300
	1300
	
	
	

	
	
	
	2015
	2600
	1300
	1300
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Физическая культура и спорт»
	ВСЕГО:
	175160
	149630
	25530
	
	

	
	2013
	39220
	30000
	9220
	
	

	
	2014
	128990
	118030
	10960
	
	

	
	2015
	4050
	1400
	2650
	
	

	
	2016
	1450
	100
	1350
	
	

	
	2017
	1450
	100
	1350
	
	

	4. Культура

	1.


	Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений

(строительство и ремонт домов культуры, выделение средств бюджета на исполнение муниципального задания в сфере культуры, стимулирующие выплаты отдельным категориям работников)

	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	33000
	30000
	3000
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	22000
	20000
	2000
	
	
	

	
	
	
	2015
	11000
	10000
	1000
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	6257
	5806
	451
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	4257
	4206
	51
	
	
	

	
	
	
	2014
	1000
	800
	200
	
	
	

	
	
	
	2015
	1000
	800
	200
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	102
	
	102
	
	Отдел культуры МО Выселковский район 
	Районная целевая программа «Культура муниципального образования Выселковский район на 2013 год»

	
	
	
	2013
	102
	
	102
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	27915,7
	1349,8
	26565,9
	
	Администрация Бейсугского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	6535,7
	1349,8
	5185,9
	
	
	

	
	
	
	2014
	5418,7
	
	5418,7
	
	
	

	
	
	
	2015
	5417,7
	
	5417,7
	
	
	

	
	
	
	2016
	5272,3
	
	5272,3
	
	
	

	
	
	
	2017
	5271,3
	
	5271,3
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	34894,8
	1547,8
	33347
	
	Администрация Березанского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	7474,8
	1547,8
	5927
	
	
	

	
	
	
	2014
	6300
	
	6300
	
	
	

	
	
	
	2015
	6670
	
	6670
	
	
	

	
	
	
	2016
	7050
	
	7050
	
	
	

	
	
	
	2017
	7400
	
	7400
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	143620,3
	8355,8
	133881,5
	1383
	Администрация Выселковского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	34704,1
	8355,8
	26176,3
	172
	
	

	
	
	
	2014
	26687,3
	
	26476,3
	211
	
	

	
	
	
	2015
	27056,3
	
	26776,3
	280
	
	

	
	
	
	2016
	27396,3
	
	27076,3
	320
	
	

	
	
	
	2017
	27776,3
	
	27376,3
	400
	
	

	
	
	Газырское
	ВСЕГО:
	31840,8
	1297,1
	30784,4
	360
	Администрация Газырского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	6151,2
	1297,1
	4794,1
	60
	
	

	
	
	
	2014
	5070
	
	5000
	70
	
	

	
	
	
	2015
	6230
	
	6160
	70
	
	

	
	
	
	2016
	6856
	
	6776
	80
	
	

	
	
	
	2017
	7533,6
	
	7453,6
	80
	
	

	
	
	Крупское
	ВСЕГО:
	900
	
	900
	
	Администрация Крупского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2014
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2017
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	Новобейсугское
	ВСЕГО:
	4000
	2700
	1300
	
	Администрация Новобейсугского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	1000
	700
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	3000
	2000
	1000
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	21339
	7000
	14339
	
	Администрация Бузиновского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы» Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	2700
	
	2700
	
	
	

	
	
	
	2014
	2900
	
	2900
	
	
	

	
	
	
	2015
	9939
	7000
	2939
	
	
	

	
	
	
	2016
	2900
	
	2900
	
	
	

	
	
	
	2017
	2900
	
	2900
	
	
	

	2.
	Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
(капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, приобретение оборудования)
	Новобейсугское
	ВСЕГО:
	4000
	2700
	1300
	
	Администрация Новобейсугского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы»

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	1000
	700
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	3000
	2000
	1000
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	5305
	4233
	1072
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы»

	
	
	
	2013
	5275
	4206
	1069
	
	
	

	
	
	
	2014
	30
	27
	3
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	18482,5
	
	17607,5
	875
	Администрация Выселковского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы»

	
	
	
	2013
	3207,5
	
	3107,5
	100
	
	

	
	
	
	2014
	3457,5
	
	3307,5
	150
	
	

	
	
	
	2015
	3632,5
	
	3457,5
	175
	
	

	
	
	
	2016
	3858
	
	3658
	200
	
	

	
	
	
	2017
	4327
	
	4077
	250
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	1600
	
	1600
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы»

	
	
	
	2013
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2017
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	Крупское
	ВСЕГО:
	290
	
	290
	
	Администрация Крупского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы»

	
	
	
	2013
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2014
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	
	2015
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	1030
	870
	160
	
	Администрация Бузиновского СП 
	Долгосрочная краевая целевая программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края на 2012-2013 годы»

	
	
	
	2013
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	
	2014
	450
	400
	50
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	280
	20
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	90
	10
	
	
	

	
	
	
	2017
	150
	100
	50
	
	
	

	3.
	Развитие детских школ искусств
(стимулирующие выплаты отдельным категориям работников)
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	3162
	3094
	68
	
	Отдел культуры МО Выселковский район 
	Районная целевая программа «Культура муниципального образования Выселковский район на 2013 год»

	
	
	
	2013
	3162
	3094
	68
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство кинотеатров и кинозалов (строительство кинотеатра на 2 кинозала в станице Выселки)
	Выселковское
	ВСЕГО:
	179525
	160000
	19525
	
	Отдел культуры МО Выселковский район.
	Районная целевая программа «Культура муниципального образования Выселковский район на 2013 год»

	
	
	
	2013
	3525
	
	3525
	
	
	

	
	
	
	2014
	88000
	80000
	8000
	
	
	

	
	
	
	2015
	88000
	80000
	8000
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	5.
	Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры (стимулирующие выплаты отдельным категориям работников)
	Бейсугское, Бейсужекское, Березанское, Выселковское, Крупское, Ирклиевское, Бузиновское
	ВСЕГО:
	587
	
	517
	70
	Администрации СП
	Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011 – 2013 годы

	
	
	
	2013
	66
	
	66
	
	
	

	
	
	
	2014
	102
	
	92
	10
	
	

	
	
	
	2015
	133
	
	113
	20
	
	

	
	
	
	2016
	136
	
	116
	20
	
	

	
	
	
	2017
	150
	
	130
	20
	
	

	ИТОГО по разделу «Культура»
	ВСЕГО:
	517851,1
	228953,5
	286209,6
	2688
	

	
	2013
	77350,3
	24056,5
	52961,8
	332
	

	
	2014
	161745,5
	101227
	60077,5
	441
	

	
	2015
	161878,5
	99480
	61853,5
	545
	

	
	2016
	54468,6
	90
	53758,6
	620
	

	
	2017
	62408,2
	4100
	57558,2
	750
	

	5.Топливно-энергетический комплекс

	1.
	Газификация домов и населенных пунктов
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	700
	
	700
	
	Администрация Новомалороссийского СП 
	2013 – ст-ца Новомалороссийская, ул. Новая

2014 – ст-ца Новогражданская, ул. Заречная

	
	
	
	2013
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2014
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	2272,2
	
	2272,2
	
	Администрация Бейсугского СП 
	2013- 2014 -ст-ца Александроневская, ул. Красная, им. Кочубея

2015- ст-ца Новодонецкая ул. Советская 

2016-ст-ца Александроневская, ул. Красная, Чапаева

2017- ст-ца Новодонецкая ул. Коммунаров

	
	
	
	2013
	372,2
	
	372,2
	
	
	

	
	
	
	2014
	400
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2015
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2017
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	2050
	
	2050
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	2013 - ст-ца Ирклиевская, ул. Пугачева

2014 - х. Память Ленина, ул. Степная

2015 - х. Память Ленина, ул. Красная

2016 – х. Память Ленина, ул. Советская

	
	
	
	2013
	650
	
	650
	
	
	

	
	
	
	2014
	400
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2015
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	850
	
	850
	
	Администрация Березанского СП 
	2013 – ст-ца Березанская, пер. Казачий, Травяной, Журавский, ул. О. Кошевого

	
	
	
	2013
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2014
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	6549
	5444,1
	1104,9
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	2013 – х. Бейсу-жек Второй, ул. Восточная, Западная

2014-2016 – х. Бейсужек Вто-рой, ул. Степная

	
	
	
	2013
	3049
	2744,1
	304,9
	
	
	

	
	
	
	2014
	2000
	1350
	650
	
	
	

	
	
	
	2015
	500
	450
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	1000
	900
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	2500
	2500
	
	
	Администрация Бузиновского СП 
	ст-ца Бузинов-ская, ул. Садо-вая, Заречная

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	2500
	2500
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	1900
	
	1900
	
	Администрация Выселковского СП 
	с. Первомайское ул. Западная, х. Иногороднее-Малеванный, ул. Южная

	
	
	
	2013
	1900
	
	1900
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	2.
	Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности: Строительство котельной МОУ СОШ № 1
	Выселковское
	ВСЕГО:
	8850
	7657
	1193
	
	Отдел капитального строительства администрации МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	8850
	7657
	1193
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	3.
	Модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций со степенью износа более 70 %
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	48000
	
	
	48000
	Заместитель главы МО Выселковский район по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи, ГОиЧС
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	16000
	
	
	16000
	
	

	
	
	
	2016
	16000
	
	
	16000
	
	

	
	
	
	2017
	16000
	
	
	16000
	
	

	4.
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности (≈150 кВАР)
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	700
	
	
	700
	Заместитель главы МО Выселковский район по вопросам ЖКХ, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и связи, ГОиЧС
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	200
	
	
	200
	
	

	
	
	
	2016
	200
	
	
	200
	
	

	
	
	
	2017
	300
	
	
	300
	
	

	ИТОГО по разделу «Топливно-энергетический комплекс»
	ВСЕГО:
	74371,2
	15601,1
	10070,1
	48700
	

	
	2013
	15521,2
	10401,1
	5120,1
	
	

	
	2014
	3650
	1350
	2300
	
	

	
	2015
	20200
	2950
	1050
	16200
	

	
	2016
	18200
	900
	1100
	16200
	

	
	2017
	16800
	
	500
	16300
	

	6.Жилищно-коммунальное хозяйство

	в том числе жилищное хозяйство

	1.
	Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
	Выселковское
	ВСЕГО:
	1000
	
	1000
	
	Администрация Выселковского СП
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2015
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	800
	
	800
	
	Администрация Березанского СП
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	400
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2016
	400
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новобейсугское
	ВСЕГО:
	800
	
	800
	
	Администрация Новобейсугского СП
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	коммунальное хозяйство

	1.
	Реконструкция водопроводов 
	Крупское
	ВСЕГО:
	1100
	
	1100
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2017
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	3200
	
	3200
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	600
	
	600
	
	
	

	
	
	
	2015
	600
	
	600
	
	
	

	
	
	
	2016
	1000
	
	1000
	
	
	

	
	
	
	2017
	1000
	
	1000
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	4000
	3600
	400
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	2000
	1800
	200
	
	
	

	
	
	
	2014
	2000
	1800
	200
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	12600
	11000
	1600
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	600
	
	600
	
	
	

	
	
	
	2014
	12000
	11000
	1000
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	43000
	36000
	7500
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	3000
	
	3000
	
	
	

	
	
	
	2014
	10000
	9000
	1000
	
	
	

	
	
	
	2015
	15000
	13500
	1500
	
	
	

	
	
	
	2016
	15000
	13500
	1500
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	27560
	27300
	260
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	330
	300
	30
	
	
	

	
	
	
	2014
	7050
	7000
	50
	
	
	

	
	
	
	2015
	15080
	15000
	80
	
	
	

	
	
	
	2016
	5100
	5000
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газырское
	ВСЕГО:
	120
	
	120
	
	Администрация Газырского СП 
	

	
	
	
	2013
	120
	
	120
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция объектов водоотведения
	Выселковское
	ВСЕГО:
	5000
	4500
	500
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	5000
	4500
	500
	
	
	

	3.
	Реконструкция объектов теплоснабжения: Реконструкция котельной по ул. Лунева
	Выселковское 
	ВСЕГО:
	30000
	27000
	3000
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	15000
	13500
	1500
	
	
	

	
	
	
	2015
	15000
	13500
	1500
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по подразделу «Коммунальное хозяйство»
	ВСЕГО:
	129180,0
	109400,0
	19780,0
	
	

	
	2013
	6050
	2100
	3950
	
	

	
	2014
	47450,0
	42300
	5150,0
	
	

	
	2015
	47180,0
	42000
	5180,0
	
	

	
	2016
	22000,0
	18500
	3500,0
	
	

	
	2017
	6500
	4500
	2000
	
	

	благоустройство

	1.
	Реконструкция тротуаров
	Крупское
	ВСЕГО:
	400
	
	400
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	1350
	
	1350
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	250
	
	250
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2017
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	600
	
	600
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	2.
	Строительство тротуаров
	Березанское
	ВСЕГО:
	2000
	1800
	200
	
	Администрация Березанского СП
	

	
	
	
	2013
	2000
	1800
	200
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	6000
	5400
	600
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	2000
	1800
	200
	
	
	

	
	
	
	2016
	2000
	1800
	200
	
	
	

	
	
	
	2017
	2000
	1800
	200
	
	
	

	3.
	Обустройство детских игровых площадок
	Крупское
	ВСЕГО:
	350
	
	350
	
	Администрация Крупского СП.
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	980
	
	980
	
	Администрация Бейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	180
	
	180
	
	
	

	
	
	
	2014
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	550
	
	550
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2014
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	571
	
	571
	
	Глава Березанского СП Влейсков С.В.
	

	
	
	
	2013
	91
	
	91
	
	
	

	
	
	
	2014
	180
	
	180
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	1000
	920
	80
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	180
	20
	
	
	

	
	
	
	2015
	200
	180
	20
	
	
	

	
	
	
	2016
	200
	180
	20
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	180
	20
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	600
	
	600
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	20
	
	20
	
	
	

	
	
	
	2014
	80
	
	80
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2017
	150
	
	150
	
	
	

	4.
	Модернизация системы наружного освещения
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	440,8
	220,4
	220,4
	
	Администрация Новомалороссийского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	440,8
	220,4
	220,4
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крупское
	ВСЕГО:
	1500
	
	1500
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2017
	1200
	
	1200
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	1400
	
	1400
	
	Администрация Бейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	400
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2014
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2015
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2016
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	940
	
	940
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	90
	
	90
	
	
	

	
	
	
	2014
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2017
	300
	
	300
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	2400
	
	2400
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2015
	500
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2016
	700
	
	700
	
	
	

	
	
	
	2017
	700
	
	700
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	1400
	500
	900
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	1000
	500
	500
	
	
	

	
	
	
	2014
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	4250
	3500
	750
	
	Администрация  Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2015
	1500
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	2200
	2000
	200
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	ИТОГО по подразделу «Благоустройство»
	ВСЕГО:
	26731,8
	12340,4
	14391,4
	
	

	
	2013
	4231
	2500
	1731
	
	

	
	2014
	2850,8
	400,4
	2450,4
	
	

	
	2015
	6100
	3480
	2620
	
	

	
	2016
	7150
	3980
	3170
	
	

	
	2017
	6400
	1980
	4420
	
	

	ИТОГО по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	ВСЕГО:
	155911,8
	121740,4
	34171,4
	
	

	
	2013
	10281
	4600
	5681
	
	

	
	2014
	50300,8
	42700,4
	7600,4
	
	

	
	2015
	53280
	45480
	7800
	
	

	
	2016
	29150
	22480
	6670
	
	

	
	2017
	12900
	6480
	6420
	
	

	7. Обеспечение доступности жилья

	1.
	Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия 
	Выселковское
	ВСЕГО:
	10151,9
	1379,2
	1379,2
	6620,2
	Администрация Выселковского СП 
	ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы на территории Выселковского сельского поселения» в т.ч. из федерального бюджета: 2013-137,3, 2014-159, 2015-159, 2016-159, 2017-159

	
	
	
	2013
	1791,1
	243,2
	243,2
	1167,4
	
	

	
	
	
	2014
	2090,2
	284,0
	284,0
	1363,2
	
	

	
	
	
	2015
	2090,2
	284,0
	284,0
	1363,2
	
	

	
	
	
	2016
	2090,2
	284,0
	284,0
	1363,2
	
	

	
	
	
	2017
	2090,2
	284,0
	284,0
	1363,2
	
	

	
	Предоставление социальных выплат гражданам, улучшающим жилищные условия при помощи жилищных кредитов
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	64108,0
	24198,0
	
	39910,0
	Отдел квар-тирно-правовых вопросов  адми-нистрации МО Выселковский район 
	Федеральная ДЦП «Социальное развитие села»

	
	
	
	2013
	8300,0
	3270,0
	
	5030,0
	
	

	
	
	
	2014
	10464,0
	3924,0
	
	6540,0
	
	

	
	
	
	2015
	13080,0
	4905,0
	
	8175,0
	
	

	
	
	
	2016
	14824,0
	5559,0
	
	9265,0
	
	

	
	
	
	2017
	17440,0
	6540,0
	
	10900,0
	
	

	ИТОГО по разделу «Обеспечение доступности жилья»
	ВСЕГО:
	74259,9
	25577,2
	1379,2
	46530,2
	

	
	2013
	10091,1
	3513,2
	243,2
	6197,4
	

	
	2014
	12554,2
	4208
	284,0
	7903,2
	

	
	2015
	15170,2
	5189
	284,0
	9538,2
	

	
	2016
	16914,2
	5843
	284,0
	10628,2
	

	
	2017
	19530,2
	6824
	284,0
	12263,2
	

	8. Архитектура и градостроительство



	1.
	Разработка перспективных схем объектов инфраструктуры сельских поселений муниципального образования Выселковский район
	Выселковский район,  всего
	ВСЕГО:
	8746,81
	8708,2
	38,61
	
	Администрации сельских поселений
	

	
	
	
	2013
	8746,81
	8708,2
	38,61
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Бейсугского СП 
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бейсугского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бейсужекского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Березанского СП 
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березанского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Бузиновского СП 
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бузиновского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	5263,81
	5263,8
	0,01
	
	Администрация Выселковского СП
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского СП

	
	
	
	2013
	5263,81
	5263,8
	0,01
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газырское
	ВСЕГО:
	387
	367,25
	19,25
	
	Администрация Газырского СП
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Газырского СП

	
	
	
	2013
	387
	367,25
	19,25
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Ирклиевского СП
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ирклиевского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крупское
	ВСЕГО:
	387
	367,65
	19,35
	
	Администрация Крупского СП
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крупского СП

	
	
	
	2013
	387
	367,65
	19,35
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новобейсугское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Новобейсугского СП
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобейсугского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	387
	387
	
	
	Администрация Новомалороссийского СП
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомалороссийского СП

	
	
	
	2013
	387
	387
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка документации территориального планирования
	Выселковское
	ВСЕГО:
	805
	764
	41
	
	Администрация Выселковского СП
	Внесение изменений в генеральный план Выселковского сельского поселения

	
	
	
	2013
	805
	764
	41
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	2547
	2419
	128
	
	Администрация Выселковского СП
	Подготовка проекта планировки территории в южной части ст. Выселки

	
	
	
	2013
	1331
	1264
	67
	
	
	

	
	
	
	2014
	1216
	1155
	61
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	654
	621
	33
	
	Администрация Выселковского СП
	Внесение изменений в проект планировки восточного микрорайона ст. Выселки

	
	
	
	2013
	654
	621
	33
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	3.
	Формирование земельных участков под объекты инфраструктуры
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	950
	
	950
	
	Администрация Бейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2014
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2015
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2016
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	750
	
	750
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2014
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	220
	
	220
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	220
	
	220
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	700
	
	700
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2015
	350
	
	350
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	360
	
	360
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	160
	
	160
	
	
	

	
	
	
	2014
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2015
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2017
	50
	
	50
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Архитектура и градостроительство»


	ВСЕГО:
	15732,81
	12512,2
	3220,61
	
	

	
	2013
	12166,81
	11357,2
	809,61
	
	

	
	2014
	1966
	1155
	811
	
	

	
	2015
	750
	
	750
	
	

	
	2016
	400
	
	400
	
	

	
	2017
	450
	
	450
	
	

	9. Развитие экономики 

	1.
	Информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства


	Выселковский район
	ВСЕГО:
	557
	
	557
	
	Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	105
	
	105
	
	
	

	
	
	
	2014
	107
	
	107
	
	
	

	
	
	
	2015
	109
	
	109
	
	
	

	
	
	
	2016
	116
	
	116
	
	
	

	
	
	
	2017
	120
	
	120
	
	
	

	
	
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	25
	
	25
	
	Администрация Новомалороссийского СП 
	

	
	
	
	2013
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	
	2014
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	
	2015
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	
	2016
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	
	2017
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	795
	
	795
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2014
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2015
	160
	
	160
	
	
	

	
	
	
	2016
	165
	
	165
	
	
	

	
	
	
	2017
	170
	
	170
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	34
	
	34
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	
	2014
	5
	
	5
	
	
	

	
	
	
	2015
	7
	
	7
	
	
	

	
	
	
	2016
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2017
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	Газырское
	ВСЕГО:
	50
	
	50
	
	Администрация Газырского СП 
	

	
	
	
	2013
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2014
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2015
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2016
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2017
	10
	
	10
	
	
	

	2.
	Субсидирование субъектов малого  и среднего предпринимательства
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	1697
	1424
	273
	
	Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	700
	665
	35
	
	
	

	
	
	
	2014
	176
	133
	43
	
	
	

	
	
	
	2015
	184
	133
	51
	
	
	

	
	
	
	2016
	294
	230
	64
	
	
	

	
	
	
	2017
	343
	263
	80
	
	
	

	3.
	Участие в презентационных мероприятиях с целью привлечения инвестиций в экономику МО Выселковский район
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	12550
	
	12550
	
	Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	2350
	
	2350
	
	
	

	
	
	
	2014
	2400
	
	2400
	
	
	

	
	
	
	2015
	2500
	
	2500
	
	
	

	
	
	
	2016
	2600
	
	2600
	
	
	

	
	
	
	2017
	2700
	
	2700
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	250
	
	250
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	
	150
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	 4.
	Создание и развитие сети МФЦ:

Создание удаленных рабочих мест МБУ  МО Выселковский район «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	1205,05
	1144,8
	60,25
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	1205,05
	1144,8
	60,25
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	657,75
	624,9
	32,85
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	657,75
	624,9
	32,85
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	1275,05
	1211,3
	63,75
	
	Администрация Бейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	1275,05
	1211,3
	63,75
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	1494,35
	1419,65
	74,7
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	1494,35
	1419,65
	74,7
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новомалороссийское
	ВСЕГО:
	1424,1
	1352,9
	71,2
	
	Администрация Новомалороссийского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	1424,1
	1352,9
	71,2
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газырское
	ВСЕГО:
	1705,05
	1619,8
	85,25
	
	Администрация Газырского СП Администрация
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	1705,05
	1619,8
	85,25
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крупское
	ВСЕГО:
	657,75
	624,9
	32,85
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	657,75
	624,9
	32,85
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Новобейсугское
	ВСЕГО:
	831,4
	789,8
	41,6
	
	Администрация Новобейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	831,4
	789,8
	41,6
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	657,75
	624,9
	32,85
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	657,75
	624,9
	32,85
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Развитие экономики»

	ВСЕГО:
	25866,25
	10836,95
	15029,3
	
	

	
	2013
	5647,75
	2874,45
	2773,3
	
	

	
	2014
	5833,1
	2964,1
	2869
	
	

	
	2015
	7727,4
	4505,4
	3222
	
	

	
	2016
	3300
	230
	3070
	
	

	
	2017
	3358
	263
	3095
	
	

	10. Развитие АПК



	1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	
	ВСЕГО:
	80857,7
	55396,7
	
	25461,0
	Отдел квартирно-правовых вопросов  администрации МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	7609,3
	4983,9
	
	2625,4
	
	

	
	
	
	2014
	17749,3
	12137,5
	
	5611,8
	
	

	
	
	
	2015
	17749,3
	12137,5
	
	5611,8
	
	

	
	
	
	2016
	17749,3
	12137,5
	
	5611,8
	
	

	
	
	
	2017
	20000,5
	14000,3
	
	6000,2
	
	

	2.
	Развитие элитного семеноводства


	Выселковский район
	ВСЕГО:
	3500
	3500
	
	
	Управление сельского хозяйства администрации МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	500
	500
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	500
	500
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	700
	700
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	800
	800
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	1000
	1000
	
	
	
	

	3.
	Поддержка малых форм хозяйствования
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	110866,3
	110866,3
	
	
	Управление сельского хозяйства администрации МО Выселковский район 
	

	
	
	
	2013
	14266,3
	14266,3
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	25500
	25500
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	24500
	24500
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	24300
	24300
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	22300
	22300
	
	
	
	

	
	
	Березанское
	ВСЕГО:
	135
	
	135
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	25
	
	25
	
	
	

	
	
	
	2014
	25
	
	25
	
	
	

	
	
	
	2015
	25
	
	25
	
	
	

	
	
	
	2016
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	
	2017
	30
	
	30
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Развитие АПК»

	ВСЕГО:
	195359
	169763
	135
	25461,0
	

	
	2013
	22400,6
	19750,2
	25
	2625,4
	

	
	2014
	43774,3
	38137,5
	25
	5611,8
	

	
	2015
	42974,3
	37337,5
	25
	5611,8
	

	
	2016
	42879,3
	37237,5
	30
	5611,8
	

	
	2017
	43330,5
	37300,3
	30
	6000,2
	

	11. Промышленность



	1.
	Строительство новых промышленных объектов (технопарков)
	Березанское
	ВСЕГО:
	15000
	
	
	15000
	Администрация Березанского СП
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	15000
	
	
	15000
	
	

	2.
	Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности: Реконструкция ЗАО "Кристалл" с доведением мощности переработки сахарной свеклы до 7000 тонн/сутки
	Выселковское 
	ВСЕГО:
	350,2
	
	
	350,2
	Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	350,2
	
	
	350,2
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Промышленность»

	ВСЕГО:
	15350,2
	
	
	15350,2
	

	
	2013
	350,2
	
	
	350,2
	

	
	2014
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	

	
	2016
	
	
	
	
	

	
	2017
	15000
	
	
	15000
	

	12. Дорожное хозяйство



	1.
	Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения


	Новомалороссийское сельское поселение
	ВСЕГО:
	16921,4
	15004,2
	1917,2
	
	Администрация Новомалороссийского СП 
	

	
	
	
	2013
	250,1
	
	250,1
	
	
	

	
	
	
	2014
	16671,3
	15004,2
	1667,1
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крупское сельское поселение
	ВСЕГО:
	400
	
	400
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2015
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	
	200
	
	
	

	
	
	Бейсугское сельское поселение
	ВСЕГО:
	1529,3
	
	1529,3
	
	Администрация Бейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	112
	
	112
	
	
	

	
	
	
	2014
	568,8
	
	568,8
	
	
	

	
	
	
	2015
	648,5
	
	648,5
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	Ирклиевское сельское поселение
	ВСЕГО:
	30762
	25000
	5762
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	11112
	10000
	1112
	
	
	

	
	
	
	2014
	16650
	15000
	1650
	
	
	

	
	
	
	2015
	1500
	
	1500
	
	
	

	
	
	
	2016
	1500
	
	1500
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Березанское сельское поселение
	ВСЕГО:
	24354
	10000
	14354
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	12654
	10000
	2654
	
	
	

	
	
	
	2014
	2800
	
	2800
	
	
	

	
	
	
	2015
	2900
	
	2900
	
	
	

	
	
	
	2016
	3000
	
	3000
	
	
	

	
	
	
	2017
	3000
	
	3000
	
	
	

	
	
	Бейсужекское сельское поселение
	ВСЕГО:
	32000
	28800
	3200
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	8000
	7200
	800
	
	
	

	
	
	
	2015
	8000
	7200
	800
	
	
	

	
	
	
	2016
	8000
	7200
	800
	
	
	

	
	
	
	2017
	8000
	7200
	800
	
	
	

	
	
	Выселковское сельское поселение
	ВСЕГО:
	82078,0
	30000,0
	52078,0
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	40000,0
	30000,0
	10000,0
	
	
	

	
	
	
	2014
	10516,5
	
	10519,5
	
	
	

	
	
	
	2015
	10519,5
	
	10519,5
	
	
	

	
	
	
	2016
	10519,5
	
	10519,5
	
	
	

	
	
	
	2017
	10519,5
	
	10519,5
	
	
	

	
	
	Бузиновское сельское поселение
	ВСЕГО:
	4100,0
	3000,0
	1100,0
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	150,0
	
	150,0
	
	
	

	
	
	
	2014
	700,0
	500,0
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2015
	1700,0
	1500,0
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2016
	250,0
	
	250,0
	
	
	

	
	
	
	2017
	1300,0
	1000,0
	300,0
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Дорожное хозяйство»


	ВСЕГО:
	192144,7
	111804,2
	80340,5
	
	

	
	2013
	64278,1
	50000,0
	14278,1
	
	

	
	2014
	55959,6
	37704,2
	18255,4
	
	

	
	2015
	25318
	8700,0
	16618,0
	
	

	
	2016
	23469,5
	7200,0
	16269,5
	
	

	
	2017
	23119,5
	8200,0
	14919,5
	
	

	13. Предупреждение ЧС



	1.
	Приобретение средств защиты населения при возникновении ЧС
	Березанское
	ВСЕГО:
	111
	
	111
	
	Администрация Березанского СП 
	

	
	
	
	2013
	16
	
	16
	
	
	

	
	
	
	2014
	20
	
	20
	
	
	

	
	
	
	2015
	20
	
	20
	
	
	

	
	
	
	2016
	25
	
	25
	
	
	

	
	
	
	2017
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	Крупское
	ВСЕГО:
	59
	
	59
	
	Администрация Крупского СП 
	

	
	
	
	2013
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	
	2014
	2
	
	2
	
	
	

	
	
	
	2015
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2016
	15
	
	15
	
	
	

	
	
	
	2017
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	Бейсугское
	ВСЕГО:
	324
	
	324
	
	Администрация Бейсугского СП 
	

	
	
	
	2013
	284
	
	284
	
	
	

	
	
	
	2014
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2015
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2016
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2017
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	Ирклиевское
	ВСЕГО:
	1424
	
	1424
	
	Администрация Ирклиевского СП 
	

	
	
	
	2013
	284,8
	
	284,8
	
	
	

	
	
	
	2014
	284,8
	
	284,8
	
	
	

	
	
	
	2015
	284,8
	
	284,8
	
	
	

	
	
	
	2016
	284,8
	
	284,8
	
	
	

	
	
	
	2017
	284,8
	
	284,8
	
	
	

	
	
	Бейсужекское
	ВСЕГО:
	230
	
	230
	
	Администрация Бейсужекского СП 
	

	
	
	
	2013
	135
	
	135
	
	
	

	
	
	
	2014
	60
	
	60
	
	
	

	
	
	
	2015
	35
	
	35
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выселковское
	ВСЕГО:
	220
	
	220
	
	Администрация Выселковского СП 
	

	
	
	
	2013
	44
	
	44
	
	
	

	
	
	
	2014
	44
	
	44
	
	
	

	
	
	
	2015
	44
	
	44
	
	
	

	
	
	
	2016
	44
	
	44
	
	
	

	
	
	
	2017
	44
	
	44
	
	
	

	
	
	Бузиновское
	ВСЕГО:
	718
	500
	218
	
	Администрация Бузиновского СП 
	

	
	
	
	2013
	18
	
	18
	
	
	

	
	
	
	2014
	150
	100
	50
	
	
	

	
	
	
	2015
	150
	100
	50
	
	
	

	
	
	
	2016
	200
	150
	50
	
	
	

	
	
	
	2017
	200
	150
	50
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Предупреждение ЧС»


	ВСЕГО:
	3086
	500
	2586
	
	

	
	2013
	783,8
	
	783,8
	
	

	
	2014
	570,8
	100
	470,8
	
	

	
	2015
	553,8
	100
	453,8
	
	

	
	2016
	578,8
	150
	428,8
	
	

	
	2017
	598,8
	150
	448,8
	
	

	14. Занятость населения

	1.
	Организация и проведение общественных работ
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	4400
	
	1000
	3400.0
	ГКУ КК «ЦЗН Выселковского района» 
	Ведомственная целевая районная программа «Содействие занятости населения МО Выселковский район»

	
	
	
	2013
	880
	
	200
	680.0
	
	

	
	
	
	2014
	880
	
	200
	680.0
	
	

	
	
	
	2015
	880
	
	200
	680.0
	
	

	
	
	
	2016
	880
	
	200
	680.0
	
	

	
	
	
	2017
	880
	
	200
	680.0
	
	

	2.
	Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	7610
	
	6500.0
	1110,0
	ГКУ КК «ЦЗН Выселковского района» 
	

	
	
	
	2013
	1530
	
	1300.0
	230,0
	
	

	
	
	
	2014
	1520
	
	1300.0
	220,0
	
	

	
	
	
	2015
	1520
	
	1300.0
	220,0
	
	

	
	
	
	2016
	1520
	
	1300.0
	220,0
	
	

	
	
	
	2017
	1520
	
	1300.0
	220,0
	
	

	ИТОГО по разделу «Занятость населения»


	ВСЕГО:
	12010
	
	7500
	4510
	

	
	2013
	2410
	
	1500
	910
	

	
	2014
	2400
	
	1500
	900
	

	
	2015
	2400
	
	1500
	900
	

	
	2016
	2400
	
	1500
	900
	

	
	2017
	2400
	
	1500
	900
	

	15. Молодежная политика

	1.
	Организация военно-патриотической, поисковой работы и допризывной подготовки молодежи, воспитание патриотизма и гражданственности молодых граждан
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	420
	
	420
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	70
	
	70
	
	
	

	
	
	
	2014
	80
	
	80
	
	
	

	
	
	
	2015
	85
	
	85
	
	
	

	
	
	
	2016
	90
	
	90
	
	
	

	
	
	
	2017
	95
	
	95
	
	
	

	2.
	Профилактика экстремисткой деятельности в молодежной среде
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	145
	
	145
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	15
	
	15
	
	
	

	
	
	
	2014
	25
	
	25
	
	
	

	
	
	
	2015
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	
	2016
	35
	
	35
	
	
	

	
	
	
	2017
	40
	
	40
	
	
	

	3.
	Формирование здорового образа жизни
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	3045
	2000
	1045
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	2775
	2000
	775
	
	
	

	
	
	
	2014
	60
	
	60
	
	
	

	
	
	
	2015
	65
	
	65
	
	
	

	
	
	
	2016
	70
	
	70
	
	
	

	
	
	
	2017
	75
	
	75
	
	
	

	4.
	Поддержка творческого и интеллектуального развития молодежи
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	320
	
	320
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	50
	
	50
	
	
	

	
	
	
	2014
	60
	
	60
	
	
	

	
	
	
	2015
	65
	
	65
	
	
	

	
	
	
	2016
	70
	
	70
	
	
	

	
	
	
	2017
	75
	
	75
	
	
	

	5.
	Социальная защита молодых граждан, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в молодежной среде
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	170
	
	170
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	20
	
	20
	
	
	

	
	
	
	2014
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	
	2015
	35
	
	35
	
	
	

	
	
	
	2016
	40
	
	40
	
	
	

	
	
	
	2017
	45
	
	45
	
	
	

	6.
	Содействие в решении социально-экономических проблем, организация трудового воспитания молодых граждан
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	145
	
	145
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	15
	
	15
	
	
	

	
	
	
	2014
	25
	
	25
	
	
	

	
	
	
	2015
	30
	
	30
	
	
	

	
	
	
	2016
	35
	
	35
	
	
	

	
	
	
	2017
	40
	
	40
	
	
	

	7.
	Организация социально-гражданского, социально-нравственного воспитания молодых граждан, формирование позитивной жизненной позиции среди молодежи
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	420
	
	420
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	70
	
	70
	
	
	

	
	
	
	2014
	80
	
	80
	
	
	

	
	
	
	2015
	85
	
	85
	
	
	

	
	
	
	2016
	90
	
	90
	
	
	

	
	
	
	2017
	95
	
	95
	
	
	

	8.
	Организация отдыха, занятости, оздоровления молодежи в летний период
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	570
	
	570
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2014
	110
	
	110
	
	
	

	
	
	
	2015
	115
	
	115
	
	
	

	
	
	
	2016
	120
	
	120
	
	
	

	
	
	
	2017
	125
	
	125
	
	
	

	9.
	Организация работы по развитию учреждений и организаций, участвующих в реализации молодежной политики
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	50
	
	50
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2014
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2015
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2016
	10
	
	10
	
	
	

	
	
	
	2017
	10
	
	10
	
	
	

	10.
	Информационное и методическое обеспечение работы по реализации молодежной политики
	Выселковский район
	ВСЕГО:
	500
	
	500
	
	Отдел по делам молодежи администрации МО Выселковский район
	

	
	
	
	2013
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2014
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2015
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2016
	100
	
	100
	
	
	

	
	
	
	2017
	100
	
	100
	
	
	

	ИТОГО по разделу «Молодежная политика»


	ВСЕГО:
	5785
	2000
	3785
	
	

	
	2013
	3225
	2000
	1225
	
	

	
	2014
	580
	
	580
	
	

	
	2015
	620
	
	620
	
	

	
	2016
	660
	
	660
	
	

	
	2017
	700
	
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заместитель главы муниципального образования Выселковский район

по производственным и экономическим вопросам                                                                                                                                   Т.П. Коробова
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